**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной**

**программы муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»**

**на 2020-2025 годы»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 9 января 2020 года №6)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  23 мая 2020 года №-154 ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2019 года №187 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2020 №229), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 января 2020 года №6) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в постановление администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года

№3002 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы»

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 9 января 2020 года №6)

1. Строку 11 паспорта муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее-Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы состав­ляет 4 709 878,8 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 5 981,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 444,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 207,4 тыс. рублей;  2022 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2023 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2024 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 3 809 144,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 600 461,3 тыс. рублей;  2021 год – 747 712,9 тыс. рублей;  2022 год – 2 033,4 тыс. рублей;  2023 год – 541 333,4 тыс. рублей;  2024 год – 648 033,4 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет)– 844 752,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2020 год – 262 353,0 тыс. рублей;  2021 год – 276 600,9 тыс. рублей;  2022 год – 29 805,4 тыс. рублей;  2023 год – 66 053,9 тыс. рублей;  2024 год – 67 685,4 тыс. рублей;  2025 год – 142 253,8 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 10 000,0 тыс. рублей;   1. –0,0 тыс. рублей» |

2.Таблицу №2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 589 392,3 | 0,0 | 482 598,3 | 106 794,0 | 0,0 |
| 2021 | 585 263,2 | 0,0 | 480 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **1 174 655,5** | **0,0** | **962 598,3** | **212 057,2** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 229 384,1 | 0,0 | 113 786,2 | 115 597,9 | 0,0 |
| 2021 | 313 620,9 | 0,0 | 265 501,4 | 48 119,5 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 573 244,5 | 0,0 | 539 300,0 | 33 944,5 | 0,0 |
| 2024 | 685 544,5 | 0,0 | 646 000,0 | 39 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 1 385 768,7 | 0,0 | 1 269 570,3 | 116 198,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 193 107,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **358 949,3** | **0,0** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 22 094,7 | 1444,0 | 4 076,8 | 6 573,9 | 10 000,0 |
| 2021 | 17 122,7 | 1207,4 | 2 211,5 | 3 703,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 16 549,0 | 1110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2023 | 17 749,0 | 1110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2024 | 17 749,0 | 1110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **91 264,4** | **5 981,7** | **12 388,5** | **22 894,2** | **50 000,0** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 33 387,2 | 0,0 | 0,0 | 33 387,2 | 0,0 |
| 2021 | 119 514,4 | 0,0 | 0,0 | 119 514,4 | 0,0 |
| 2022 | 20 855,4 | 0,0 | 0,0 | 20 855,4 | 0,0 |
| 2023 | 27 503,9 | 0,0 | 0,0 | 27 503,9 | 0,0 |
| 2024 | 23 535,4 | 0,0 | 0,0 | 23 535,4 | 0,0 |
| 2025 | 26 055,4 | 0,0 | 0,0 | 26 055,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **250 851,7** | **0,0** | **0,0** | **250 851,7** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 874 258,3 | 1 444,0 | 600 461,3 | 262 353,0 | 10 000,0 |
| 2021 | 1 035 521,2 | 1 207,4 | 747 712,9 | 276 600,9 | 10 000,0 |
| 2022 | 42 948,9 | 1 110,1 | 2 033,4 | 29 805,4 | 10 000,0 |
| 2023 | 618 497,4 | 1 110,1 | 541 333,4 | 66 053,9 | 10 000,0 |
| 2024 | 726 828,9 | 1 110,1 | 648 033,4 | 67 685,4 | 10 000,0 |
| 2025 | 1 411 824,1 | 0,0 | 1 269 570,3 | 142253,8 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **4 709 878,8** | **5 981,7** | **3 809 144,7** | **844 752,4** | **50 000,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 176 351,5 | 0,0 | 113 786,2 | 60 209,3 | 0,0 |
| 2021 | 283 075,2 | 0,0 | 265 501,4 | 17 573,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 564 500,0 | 0,0 | 539 300,0 | 25 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **Всего** | **3 016 926,7** | **0,0** | **2 811 937,6** | **202 633,1** | **0,0»** |

3. Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере архитектуры  и строительства» на 2020-2025 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Едини-ца  изме-рения | Ста-тус | Значение целевого показателя | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения) | куб.м/  сутки | 3 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3 | 24,7 | 21,9 | 21,0 | 20,7 | 19,5 | 19,2 | 18,9 |
| 1.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 3 | 26,3 | 29,5 | 32,6 | 33,0 | 31,1 | 31,6 | 25,8 |
| 1.4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 3 | 45,7 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 1 | 38,1 | 39,6 | 40,2 | 40,9 | 41,5 | 42,2 | 42,9 |
| 2 | Подпрограмма №1 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | мест | 3 | - | - | - | - | 280 | - | - |
| 2.2 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | - | 400 | - | 400 | 800 | - |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | - | - | - | - | - | 1550 |
| 2.4 | Количество построенных спортивных залов | ед. | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Подпрограмма «*Жилище*» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количе-ство  семей | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 3.2 | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | шт. | 3 | - | 41 | - | - | 14 | 200 | - |
| 4 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик | 100 кв.м | 3 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 4.3 | Количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | 3 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа | шт. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.5 | Цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» | % | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Количество демонтируемых рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - |

4. Приложение №2 к Программе дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «4.6 | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | определяется путем подсчета фактически демонтированных рекламных конструкций на основании актов выполненных работ» |

5.Строку 5 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020 - 2025 годы» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Задачи подпрограммы | строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях;  строительство спортивных залов;  обеспечение инженерной инфраструктурой социально- значимых объектов;  обеспечение выполнения функций в сфере строительства;  улучшение качества транспортной инфраструктуры» |

6.Строку 8 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020 - 2025 годы» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 193 107,2тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета – 2 834 157,9 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год –113 786,2 тыс. рублей;  2021 год – 265 501,4 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 539 300,0 тыс. рублей;  2024 год – 646 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 358 949,3 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 115 597,9 тыс. рублей;  2021 год – 48 119,5 тыс. рублей;  2022 год – 5 544,5 тыс. рублей;  2023 год – 33 944,5 тыс. рублей;  2024 год – 39 544,5 тыс. рублей;  2025 год – 116 198,4 тыс. рублей» |

7. Раздел 1 подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020 - 2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры.

Достижение целей подпрограммы предполагает необходимость решения следующих основных задач:

строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях;

строительство спортивных залов;

обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов;

обеспечение выполнения функций в сфере строительства;

улучшение качества транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа). Методика расчета целевых показателей представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы – 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены».

8.Таблицу №1 раздела 3 подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 229 384,1 | 0,0 | 113 786,2 | 115 597,9 | 0,0 |
| 2021 | 313 620,9 | 0,0 | 265 501,4 | 48 119,5 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 573 244,5 | 0,0 | 539 300,0 | 33 944,5 | 0,0 |
| 2024 | 685 544,5 | 0,0 | 646 000,0 | 39 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 1 385 768,7 | 0,0 | 1 269 570,3 | 116 198,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 193 107,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **358 949,3** | **0,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 176 351,5 | 0,0 | 113 786,2 | 60 209,3 | 0,0 |
| 2021 | 283 075,2 | 0,0 | 265 501,4 | 17 573,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 564 500,0 | 0,0 | 539 300,0 | 25 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **Всего** | **3 016 926,7** | **0,0** | **2 811 937,6** | **202 633,1** | **0,0»** |

9. Приложение к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального  значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе: | 2020 | 164 194,6 | 0,0 | 113 786,2 | 50 408,4 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 283 075,2 | 0,0 | 265 501,4 | 17 573,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 567 700,0 | 0,0 | 539 300,0 | 24 800,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 007 969,8** | **0,0** | **2 811 937,6** | **196 032,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 120 мест | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 96 000,0 | 0,0 | 91 200,0 | 4 800,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **96 005,1** | **0,0** | **91 200,0** | **4 805,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство «Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика» | 2020 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 63 700,0 | 0,0 | 60 500,0 | 3 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **67 200,0** | **0,0** | **60 500,0** | **6 700,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г.Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **71 600,0** | **0,0** | **64 600,0** | **7 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | 2020 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 25 | 2020 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2 | 2020 | 119 775,0 | 0,0 | 113 786,2 | 5 988,8 | 0,0 | 400 мест | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 279 475,2 | 0,0 | 265 501,4 | 13 973,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **399 250,2** | **0,0** | **379 287,6** | **19 962,6** | **0,0** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38 | 2020 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **344 300,0** | **0,0** | **323 000,0** | **21 300,0** | **0,0** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 24 614,5 | 0,0 | 0,0 | 24 614,5 | 0,0 | 1550 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 337 614,5** | **0,0** | **1 247 350,0** | **90 264,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных объектов | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 43 704,2 | 0,0 | 0,0 | 43 704,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **114 996,6** | **0,0** | **22 220,3** | **92 776,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 6 528,2 | 0,0 | 0,0 | 6 528,2 | 0,0 | 150 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **52 820,6** | **0,0** | **22 220,3** | **30 600,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | «Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная (проектирование и строительство)» | 2020 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 150 мест | управление строительства |
| 2021 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **60 000,0** | **0,0** | **0,0** | **60 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне «Северный» г.Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **876,0** | **0,0** | **0,0** | **876,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.4 | Консервация объекта: «Спортивный зал по ул. Горная, 23 в с. Дивноморское г.Геленджика» | 2020 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **900,0** | **0,0** | **0,0** | **900,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.5 | «Комплексная спортивно-игровая площадка по ул. Центральной б/н в с. Виноградное г. Геленджика» | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.6 | «Комплексная спортивно-игровая площадка в мкр. Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика» | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 9 432,1 | 0,0 | 0,0 | 9 432,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **30 363,9** | **0,0** | **0,0** | **30 363,9** | **0,0** |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 2 061,2 | 0,0 | 0,0 | 2 061,2 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **22993,0** | **0,0** | **0,0** | **22993,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в г.Геленджике | 2020 | 7 370,9 | 0,0 | 0,0 | 7 370,9 | 0,0 | 9 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **7 370,9** | **0,0** | **0,0** | **7 370,9** | **0,0** |  |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнение функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе: | 2020 | 5 549,6 | 0,0 | 0,0 | 5 549,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 273,3** | **0,0** | **0,0** | **33 273,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 549,6 | 0,0 | 0,0 | 5 549,6 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 273,3** | **0,0** | **0,0** | **33 273,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 503,6** | **0,0** | **0,0** | **6 503,6** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | Разработка ПСД -1 шт. |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 503,6** | **0,0** | **0,0** | **6 503,6** | 0,0 | **Х** |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **229 384,1** | **0,0** | **113 786,2** | **115 597,9** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **313 620,9** | **0,0** | **265 501,4** | **48 119,5** | **0,0** |
| **2022** | **5 544,5** | **0,0** | **0,0** | **5 544,5** | **0,0** |
| **2023** | **573 244,5** | **0,0** | **539 300,0** | **33 944,5** | **0,0** |
| **2024** | **685 544,5** | **0,0** | **646 000,0** | **39 544,5** | **0,0** |
| **2025** | **1 385 768,7** | **0,0** | **1 269 570,3** | **116 198,4** | **0,0** |
| **всего** | **3 193 107,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **358 949,3** | **0,0»** |

10. Строку 8 паспорта подпрограммы «Жилище» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 91 264,4 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –5 981,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 444,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 207,4 тыс. рублей;  2022 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2023 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2024 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 12 388,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 4 076,8 тыс. рублей;  2021 год – 2 211,5 тыс. рублей;  2022 год – 2 033,4 тыс. рублей;  2023 год – 2 033,4 тыс. рублей;  2024 год – 2 033,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 22 894,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 6 573,9 тыс. рублей;  2021 год – 3 703,8 тыс. рублей;  2022 год – 3 405,5 тыс. рублей;  2023 год – 4 605,5 тыс. рублей;  2024 год – 4 605,5 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей» |

11. Таблицу 1 раздела 3 подпрограммы «Жилище» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюдже-тные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 22 094,7 | 1 444,0 | 4 076,8 | 6 573,9 | 10 000,0 |
| 2021 | 17 122,7 | 1 207,4 | 2 211,5 | 3 703,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2023 | 17 749,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2024 | 17 749,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **91 264,4** | **5 981,7** | **12 388,5** | **22 894,2** | **50 000,0»** |

12. Приложение к подпрограмме «Жилище» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Жилище» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципаль-ный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе: | 2020 | 21 501,6 | 1 444,0 | 4 076,8 | 5 980,8 | 10 000,0 |  |  |
| 2021 | 17 122,7 | 1 207,4 | 2 211,5 | 3 703,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2023 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2024 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **88 271,3** | **5 981,7** | **12 388,5** | **19 901,1** | **50 000,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2020 | 21 501,6 | 1 444,0 | 4 076,8 | 5 980,8 | 10 000,0 | количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат:  9 семей (ежегодно) | администра-ция муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 17 122,7 | 1 207,4 | 2 211,5 | 3 703,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2023 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2024 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **88 271,3** | **5 981,7** | **12 388,5** | **19 901,1** | **50 000,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе: | 2020 | 593,1 | 0,0 | 0,0 | 593,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 993,1** | **0,0** | **0,0** | **2 993,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Возрождение (сетями водоснабжения) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (шт.): 2023 год - 14 | управление строительства администра-ции муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик (далее – управление строитель-ство) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Михайловский Перевал (сетями водоснабжения) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (шт.): 2024 год - 200 | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Архипо-Осиповка г.Геленджика, район ул.Сосновая Щель, инженерной инфаструктурой (сети водоснабжения и канализации) | 2020 | 593,1 | 0,0 | 0,0 | 593,1 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, (шт.): 2020 год - 41 | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **593,1** | **0,0** | **0,0** | **593,1** | **0,0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **22 094,7** | **1 444,0** | **4 076,8** | **6 573,9** | **10 000,0** |  |  |
| **2021** | **17 122,7** | **1 207,4** | **2 211,5** | **3 703,8** | **10 000,0** |
| **2022** | **16 549,0** | **1 110,1** | **2 033,4** | **3 405,5** | **10 000,0** |
| **2023** | **17 749,0** | **1 110,1** | **2 033,4** | **4 605,5** | **10 000,0** |
| **2024** | **17 749,0** | **1 110,1** | **2 033,4** | **4 605,5** | **10 000,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **91 264,4** | **5 981,7** | **12 388,5** | **22 894,2** | **50 000,0** |

13. Строку 6 паспорта подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Перечень целевых показателей подпрограммы | количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории);  количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа;  цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;  количество демонтируемых рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций, на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» |

14. Строку 8 паспорта подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 250 851,7 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 250 851,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 33 387,2 тыс. рублей;  2021 год – 119 514,4 тыс. рублей;  2022 год – 20 855,4 тыс. рублей;  2023 год – 27 503,9 тыс. рублей;  2024 год – 23 535,4 тыс. рублей;  2025 год – 26 055,4 тыс. рублей» |

15. Таблицу №1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 33 387,2 | 0,0 | 0,0 | 33 387,2 | 0,0 |
| 2021 | 119 514,4 | 0,0 | 0,0 | 119 514,4 | 0,0 |
| 2022 | 20 855,4 | 0,0 | 0,0 | 20 855,4 | 0,0 |
| 2023 | 27 503,9 | 0,0 | 0,0 | 27 503,9 | 0,0 |
| 2024 | 23 535,4 | 0,0 | 0,0 | 23 535,4 | 0,0 |
| 2025 | 26 055,4 | 0,0 | 0,0 | 26 055,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **250 851,7** | **0,0** | **0,0** | **250 851,7** | **0,0»** |

16. Приложение к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Подготовка

градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципаль-ный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка градостроитель-ной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2020 | 12 900,0 | 0,0 | 0,0 | 12 900,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 99 158,8 | 0,0 | 0,0 | 99 158,8 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 7 148,5 | 0,0 | 0,0 | 7 148,5 | 0,0 |
| 2024 | 3 180,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| **всего** | **128 587,3** | **0,0** | **0,0** | **128 587,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | выполнение  топографо-геодезических  работ на  446 сотках  ежегодно | управление архитектуры и градострои-тельства администрации муниципально-го образования город-курорт Геленджик (далее- управление архитектуры и градострои-тельства) |
| 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Подготовка карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | подготовка карт (планов) 14 населенных пунктов в 2020 году | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, ул.Луначарского  г. Геленджика | 2020 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Подготовка проекта планировки восточного жилого района  г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, северной части  с.Дивноморское г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, Северной щели с.Прасковеевка г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 648,5 | 0,0 | 0,0 | 3 648,5 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 648,5** | **0,0** | **0,0** | **3 648,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, западной части  с.Прасковеевка г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части хут.Широкая щель г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 680,0 | 0,0 | 0,0 | 2 680,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 680,0** | **0,0** | **0,0** | **2 680,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части  с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 200,0** | **0,0** | **0,0** | **5 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта внесения изменений в генеральный план | управление  архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 88 658,8 | 0,0 | 0,0 | 88 658,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **88 658,8** | **0,0** | **0,0** | **88 658,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.11 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | демонтаж 10 рекламных конструкций в 2020 году | управление  архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе: | 2020 | 20 487,2 | 0,0 | 0,0 | 20 487,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 20 355,6 | 0,0 | 0,0 | 20 355,6 | 0,0 |
| 2022 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2023 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2024 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2025 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| **всего** | **122 264,4** | **0,0** | **0,0** | **122 264,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Содержание управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 20 487,2 | 0,0 | 0,0 | 20 487,2 | 0,0 | выполнение функций управления архитектуры и градострои-тельства | управление  архитектуры и градострои-тельства |
| 2021 | 20 355,6 | 0,0 | 0,0 | 20 355,6 | 0,0 |
| 2022 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2023 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2024 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| 2025 | 20 355,4 | 0,0 | 0,0 | 20 355,4 | 0,0 |
| **всего** | **122 264,4** | **0,0** | **0,0** | **122 264,4** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **33 387,2** | **0,0** | **0,0** | **33 387,2** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **119 514,4** | **0,0** | **0,0** | **119 514,4** | **0,0** |
| **2022** | **20 855,4** | **0,0** | **0,0** | **20 855,4** | **0,0** |
| **2023** | **27 503,9** | **0,0** | **0,0** | **27 503,9** | **0,0** |
| **2024** | **23 535,4** | **0,0** | **0,0** | **23 535,4** | **0,0** |
| **2025** | **26 055,4** | **0,0** | **0,0** | **26 055,4** | **0,0** |
| **всего** | **250 851,7** | **0,0** | **0,0** | **250 851,7** | **0,0»** |

17. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 120 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в тыс. рублей | Всего | Предше-ствующий период | Период реализации | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **100010,1** | **4 005,0** | **5,1** |  |  | **96000,0** |
| федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет | 91 200,0 | - | - |  |  | 91200,0 |
| местный  бюджет | 8 810,1 | 4005,0 | 5,1 |  |  | 4800,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **100010,1** | **4005,0** | **5,1** |  |  | **96000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет | 91 200,0 | - | - |  |  | 91200,0 |
| местный бюджет | 8 810,1 | 4005,0 | 5,1 |  |  | 4800,0 |
| иные источники | - | - |  |  |  |  |
| иные источники | - | - | - | - | - | -» |

18. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г.Геленджика

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 80 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2024 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирования в тыс.рублей | Всего | Предшествующий период | Период реализации | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **68 047,1** | **847,1** | **3 500,0** | **-** | **-** | **63 700,0** |
| федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 60 500,0 |  | - |  | - | 60 500,0 |
| местный  бюджет | 7547,1 | 847,1 | 3500,0 | - | - | 3 200,0 |
| иные источники | - |  | - | - | - |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **68 047,1** | **847,1** | **3500,0** | **-** | **-** | **63 700,0** |
| федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 60 500,0 |  | - | - | - | 60 500,0 |
| местный бюджет | 7547,1 | 847,1 | 3500,0 | - | - | 3 200,0 |
| иные источники | - |  | - | - | - | -» |

19. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г.Геленджик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 80 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2024 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирования в тыс.рублей | Всего | Предшествующий период | Период реализации | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая | **всего** | **71600,0** | **0** |  | **3600,0** |  | **68000,0** |
| федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 64600,0 | - |  |  |  | 64600,0 |
| (предельная) стоимость объекта капитального строительства | местный  бюджет | 7000,0 | - |  | 3600,0 |  | 3400,0 |
| иные источники |  | - |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **71600,0** | **-** |  | **3600,0** |  | **68000,0** |
| федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 64600,0 | - |  |  |  | 64600,0 |
| местный бюджет | 7000,0 |  |  | 3600,0 |  | 3400,0 |
| иные источники | - |  | - | - | - | -» |

20. Приложение №9 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик,

с. Кабардинка, ул. Революционная, 10»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Пред-шест-вующий период | Период реализации | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **346000,0** | **0** | **6000,0** | - | - | - | **340000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323000,0 | - | - | - | - | - | 323000,0 |
| местный бюджет | 23000,0 |  | 6000,0 |  |  |  | 17000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **346000,0** |  | **6000,0** |  |  |  | **340000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323000,0 | - | - | - | - | - | 323000,0 |
| местный бюджет | 23000,0 | - | 6000,0 | - | - | - | 17000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | -» |

21. Приложение №10 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Гелен-джик, микрорайон Парус, д. 25»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2025 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Предшествующий период | Период реализации | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **346000,0** | **0** | **6 000,0** | - | - | **-** | **340000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 323000,0 | - | - | - | - | - | 323000,0 |
|  | местный бюджет | 23 000,0 |  | 6 000,0 |  |  | - | 17000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **346000,0** |  | **6 000,0** |  |  | **-** | **340000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 323000,0 | - | - | - | - | - | 323000,0 |
| местный бюджет | 6000,0 | - | 6 000,0 | - | - | - | 17000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - » |

22. Приложение №11 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 2,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 400 мест | | |
| 4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Предшествующий период | Период реализации | | |
| 2020 год | 2021 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **6 939,7** | **6 939,7** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6 939,7 | 6 939,7 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществления капитальных вложений в объект | **всего** | **6 939,7** | **6939,7** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6 939,7 | 6939,7 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, застройщика и заказчика | | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт Геленджик, управление образования администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | | |
| 3 | Технический заказчик | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 400 мест | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | 2024 год | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Предшествующий период | Период реализации | | |
| 2020 год | 2021 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства,  в том числе: | **всего** | **399 250,2** | **0** | **11 975,0** | **279475,2** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 379 287,6 | - | 113786,2 | 265501,4 | - |
| местный бюджет | 19 962,6 | - | 5 988,8 | 13 973,8 | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| Подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации | **всего** | - | - | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществления капитальных вложений в объект  в том числе: | **всего** | **399 250,2** | - | **119775,0** | **279 475,2** |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 379 287,6 | - | 113786,2 | 265 501,4 | - |
| местный бюджет | 19 962,6 | - | 5 988,8 | 13 973,8 | - |
| Подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации | **всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| Общий объем средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства,  в том числе: | **всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| Подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации | **всего** | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | -» |

23. Приложение №12 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на

территории муниципального бюджетного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 4,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро  вания  (тыс.  рублей) | всего | Предшествующий период | Период реализации | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **350305,0** | **6005,0** | **4300,0** | - | - |  |
| федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  |
| краевой бюджет | 323 000,0 |  | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 27305,0 | 6005,0 | 4300,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **350305,0** | **6005,0** | **4300,0** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 |  | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 27305,0 | 6005,0 | 4300,0 | - | - | 17 000,0 |
| иные источники | - |  | - | - | - | - » |

24. Приложение №13 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы на 1550 мест,

расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 1550 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2026 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Пред-шествующий период | Период реализации | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **1337614,5** | **0** | **24614,5** | - | - | - | - | **1313000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 1247350,0 | - | - | - | - | - | - | 1247350,0 |
| местный бюджет | 90 264,5 | - | 24 614,5 | - | - | - | - | 65 650,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1337614,5** | **0** | **24 614,5** | - | - | - | - | **1313000,0** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - | - | - |
| краевой бюджет | 1247350,0 | - | - | - | - | - | - | 1247350,0 |
| местный бюджет | 90 264,5 | - | 24 614,5 | - | - | - | - | 65 650,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - » |

25. Приложение №14 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №14

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 150 мест | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2026 год | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | всего | Пред-шествующий период | Период реализации | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **52820,6** | **0** | **6528,2** | - | - | - | - | **46292,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** | - |
| краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
| местный бюджет | 30 600,3 | - | 6 528,2 | - | - | - | - | 24 072,1 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **52 820,6** |  | **6 528,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46292,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
| местный бюджет | 30 600,0 | - | 6 528,2 | - | - | - | - | 24 072,1 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - » |

26. Приложение №15 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | 25 м3 в час | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Предше-ствующий пе-риод | Период реализации | | | | |
| 2020  год | 2021  год | | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **22 993,0** | **0** | **2 061,2** | - | - | **20 931,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 22 993,0 | - | 2 061,2 | - | - | 20 931,8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **22 993,0** | **0** | **2 061,2** | **-** | **-** | **20 931,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 22 993,0 | - | 2 061,2 | - | - | 20 931,8 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - » |

27. Программу дополнить приложением №16 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №16

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Геленджик,

с. Пшада, ул. Красная

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование  и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 970 кв.м | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2022 год | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования  (тыс. рублей) | Всего | Предшествующий период | Период реализации | |
| 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **60 739,2** | **739,2** | **35 000,0** | **25 000,0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 60 739,2 | 739,2 | 35 000,0 | 25 000,0 |
| иные источники | - | - | - |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | **60 739,2** | **739,2** | **35 000,0** | **25 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 60 739,2 | 739,2 | 35 000,0 | 25 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - » |

28. Программу дополнить приложением №17 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство станции

биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по

ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения

хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой,

Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова,

Гринченко, Крымской в г. Геленджике»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 359 м3 в час | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2021 год | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | |
| всего | Предшествующий период | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **43525,7** | **36154,8** | **7 370,9** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 43525,7 | 36154,8 | 7370,9 | **-** | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **43525,7** | **36154,8** | **7 370,9** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | - | - | **-** | **--** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 43525,7 | 36154,8 | 7370,9 | **-** | **-** | **-** |
| иные источники | - | - | **-** | **-** | **-** | **-»** |

29. Программу дополнить приложением №18 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №18

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка по ул. Центральной б/н в с.Виноградное г. Геленджика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 1000,8 кв.м | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2023 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Пред-шествующий период | Период реализации | | | | |
|  | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **682,9** | **482,9** | **200,0** | - | - | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 200,0 | 482,9 | 200,0 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **682,9** | **482,9** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 682,9 | 482,9 | 200,0 | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | -» |

30. Программу дополнить приложением №19 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка в мкр. Дооб-2 б/н в

с. Кабардинка г. Геленджика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 1000,8 кв.м | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2023 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | всего | Предшествующий период | Период реализации | | | | |
|  |  | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **686,5** | **486,5** | **200,0** | - | - | - | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 686,5 | 486,5 | 200,0 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **686,5** | **486,5** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 686,5 | 486,5 | 200,0 | -- |  | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | -» |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Ю.И. Бугаев