**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 сентября 2014 года №2789 «Об утверждении**

**муниципальной программы муниципального образования**

**город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и**

**территориальное развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (в редакции**

**постановления администрации муниципального образования**

**город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1798)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2789 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1798), руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №313-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2018 года №43 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 августа 2019 года №144), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2789 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1798) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2 раздела 3 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы», который вступает в силу не ранее вступления в силу решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 августа 2019 года №144 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающего соответствующее финансирование муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы».

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в постановление администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года

№2789 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Социально-экономическое и территориальное развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015-2021 годы» (в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик от 25 июля 2019 года №1798)

1.  Абзац девятый приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

«-стратегия социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на долгосрочный период».

2.  Абзац одиннадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет всего 8804043,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 1333754,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2050831,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 5094136,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 325321,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году – 533747,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 203304,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 36391,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 239217,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 54835,2 тыс. рублей;  в 2016 году – 308614,9 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 233057,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 8326,2 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 24376,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 42854,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 205063,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 87689,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1169,4 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 70318,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 3086314,7 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 306525,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2001200,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 734500,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – 44088,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 200103,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 139902,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3743,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 10572,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 2278987,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 220112,4 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2012989,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 2191212,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 143163,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2002163,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 45885,7 тыс. рублей». |

3. Раздел 3 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали­зации меро­приятия | Источник финанси­рования мероприя­тий | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации ме­роприятий | | | | | | | | Ожидае­мый ре­зультат | Исполнитель мероприятия, получатель суб­сидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных жи­вотных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 2015-2021 годы | краевой бюджет | 2221,5 | 399,0 | 406,0 | 198,6 | 381,8 | 72,5 | 381,8 | 381,8 | предупреждение заболеваемости населения от болезней, общих для человека и животных | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2 | Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного соглашения | 2018-2021 годы | местный бюджет | 349612,2 | - | - | - | 138505,0 | 0,0 | 105844,0 | 105263,2 | уровень технической готовности объекта: 2020 год – 70%,  2021 год – 100%. Заключение концессионного соглашения 2018 год – 1 шт. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| краевой бюджет | 4642405,0 | - | - | - | 631579,0 | 0,0 | 2010826,0 | 2000000,0 |
| федеральный бюджет | 2000000,0 | - | - | - | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **6992017,2** | **-** | **-** | **-** | **2770084,0** | **0,0** | **2116670,0** | **2105263,2** |
| 3 | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на долгосрочный период» | 2020 год | местный бюджет | 5486,7 | - | - | - | - | - | 5486,7 | - | Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на долгосрочный период | администра­ция муници­пального об­разования го­род-курорт Геленджик (управление экономики) |
| **Итого** | | | **местный бюджет** | **355098,9** | **-** | **-** | **-** | **138505,0** | **0,0** | **111330,7** | **105263,2** |  |  |
| **краевой бюджет** | **4644626,5** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **631960,8** | **72,5** | **2011207,8** | **2000381,8** |
| **федеральный бюджет** | **2000000,0** | **-** | **-** | **-** | **2000000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего** | **6999725,4** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **2770465,8** | **72,5** | **2122538,5** | **2105645,0»** |

4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование  Программы/  Подпрограммы | Объем финансирования | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образова­ния город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **8804043,4** | **533747,5** | **308614,9** | **205063,4** | **3086314,7** | **200103,4** | **2278987,4** | **2191212,1** |
| **35296,3\*** | **30472,3\*** | **46357,2\*** |
| средства бюджета муниципального образования  город-курорт Геленджик | 1333754,0 | 203304,2 | 233057,4 | 87689,8 | 306525,0 | 139902,1 | 220112,4 | 143163,1 |
| 35296,3\* | 46357,2\* |
| средства краевого бюджета | 5094136,6 | 239217,0 | 24376,4 | 70318,5 | 734500,1 | 10572,0 | 2012989,3 | 2002163,3 |
| 30472,3\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 2050831,0 | 36391,1 | 8326,2 | 1169,4 | 2001200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 325321,8 | 54835,2 | 42854,9 | 45885,7 | 44088,9 | 45885,7 | 45885,7 | 45885,7 |
| 1.1 | Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образова­ния город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **6999725,4** | **399,0** | **406,0** | **198,6** | **2770465,8** | **72,5** | **2122538,5** | **2105645,0** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 355098,9 | - | - | - | 138505,0 | 0,0 | 111330,7 | 105263,2 |
| средства краевого бюджета | 4644626,5 | 399,0 | 406,0 | 198,6 | 631960,8 | 72,5 | 2011207,8 | 2000381,8 |
| средства федераль­ного  бюджета | 2000000,0 | - | - | - | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образо­вания город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **1070773,5** | **416546,3** | **217722,5** | **105074,2** | **192183,5** | **62952,3** | **70993,2** | **5301,5** |
| **13527,3\*** | **35234,0\*** | **30472,3\*** | **44825,1\*** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 648211,9 | 172567,7 | 197722,5 | 46719,6 | 95411,9 | 59495,5 | 70993,2 | 5301,5 |
| 35234,0\* | 44825,1\* |
| средства краевого бюджета | 395049,8 | 216466,8 | 20000,0 | 58354,6 | 96771,6 | 3456,8 | 0,0 | 0,0 |
| 13527,3\* | 30472,3\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 27511,8 | 27511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Жилище» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том**  **числе:** | **307510,2** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **43179,5** | **31610,8** | **31610,8** |
| **17980,3\*** | **62,3\*** | **1532,1\*** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 69415,6 | 10700,2 | 14389,1 | 11221,0 | 12138,6 | 8910,5 | 6028,1 | 6028,1 |
| 645,1\* | 62,3\* | 1532,1 |
| средства краевого бюджета | 43095,5 | 21321,4 | 2785,7 | 11725,3 | 2320,4 | 4942,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16910,8\* |
| средства федераль­ного  бюджета | 10298,3 | 1697,3 | 2487,3 | 1169,4 | 1200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| 424,4\* |
| внебюджетные средства | 184700,8 | 39532,2 | 22551,9 | 25582,7 | 20285,9 | 25582,7 | 25582,7 | 25582,7 |
| 1.4 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **165167,1** | **18791,6** | **19884,1** | **18655,6** | **21207,9** | **31676,2** | **30070,9** | **24880,8** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 165167,1 | 18791,6 | 19884,1 | 18655,6 | 21207,9 | 31676,2 | 30070,9 | 24880,8 |
| 1.5 | Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»  на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **189242,6** | **15404,6** | **20303,0** | **20303,0** | **48516,0** | **44110,0** | **20303,0** | **20303,0** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 48621,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 24713,0 | 23807,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (средства перевозчиков) | 140621,0 | 15303,0 | 20303,0 | 20303,0 | 23803,0 | 20303,0 | 20303,0 | 20303,0 |
| 1.6 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»  на 2015-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **67737,7** | **9354,9** | **8085,3** | **11133,6** | **17354,2** | **17386,7** | **2211,5** | **2211,5** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 43352,0 | 1143,1 | 1061,7 | 11093,6 | 13906,9 | 15286,7 | 430,0 | 430,0 |
| средства краевого бюджета | 11364,8 | 1029,8 | 1184,7 | 40,0 | 3447,3 | 2100,0 | 1781,5 | 1781,5 |
| средства федераль­ного бюджета | 13020,9 | 7182,0 | 5838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Подпрограмма «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2018-2021 годы | | | | | | | | |
| **всего, в том числе:** | **3886,9** | - | - | - | **641,7** | **726,2** | **1259,5** | **1259,5** |
| средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 3886,9 | **-** | **-** | **-** | 641,7 | 726,2 | 1259,5 | 1259,5» |

5. Раздел 6 «Перечень целевых показателей Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«6. Перечень целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей Программы/подпрограммы | Единица измерения показателя | Базовое значе­ние пока­зателя | Показатели выполнения муниципальной Программы | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | оконча­ние срока реализа­ции Про­граммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -плавательными бассейнами | в % к социальному нормативу | 22,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 21,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| -спортивными залами | в % к социальному нормативу | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 32,8 | 22,6 | 22,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| -плоскостными спортивными сооружениями | в % к социальному нормативу | 53,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 49,1 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Численность населения, систе­матически зани­мающегося физи­ческой культурой и спортом | % | 33,8 | 41 | 42 | 42,5 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Число учрежде­ний культуры и искусства | ед. | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Охват детей дошкольными образователь­ными учрежде­ниями | ед./мест | 33/3760 | 35/4445 | 35/4505 | 36/4609 | 35/5338 | 35/5458 | 35/5550 | 35/5550 | 35/5550 |
| Оборот субъек­тов малого и среднего пред­принимательства | млн. руб. | 17852,0 | 20129,6 | 21361,7 | 27553,2 | 41502,0 | 47843,5 | 50915,2 | 54403,1 | 54403,1 |
| Объем продук­ции сельского хозяйства | млн. руб. | 472,9 | 514,7 | 561,9 | 631,2 | 523,4 | 554,9 | 579,6 | 604,7 | 604,7 |
| Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпри­нимательства | млн. руб. | 2517,0 | 2613,3 | 2661,4 | 2262,8 | 661,1 | 712,8 | 767,9 | 828,2 | 828,2 |
| Охват населен­ных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик маршрутами регулярного сообщения | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение го­дового объема перевозок пас­сажиров обще­ственным авто­мобильным транспортом | % | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество се­мей, улучшив­ших жилищные условия с по­мощью ипотеч­ного жилищного кредитования | ед. | 206 | 268 | 348 | 452 | 455 | 458 | 461 | 461 | 2903 |
| Численность граждан, состо­ящих на учете в качестве нуж­дающихся в жи­лых помещениях | чел. | 1496 | 1491 | 1442 | 1409 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 |
| Ввод в эксплуа­тацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 115,8 | 125,3 | 131,6 | 138,2 | 97,7 | 98,0 | 99,0 | 100,9 | 906,5 |
| Обеспеченность населения жи­льем | кв. м. на 1 чел. | 34,0 | 34,4 | 34,9 | 35,2 | 36,0 | 36,7 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Количество подготовленных проектов пла­нировок терри­тории | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на долгосрочный период | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| «Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество по­строенных зда­ний дошкольных образовательных учреждений | зданий/ мест | - | 3/320 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | - | 2/200 | - | 8/760 |
| Количество ре­конструирован­ных зданий до­школьных обра­зовательных учреждений | зданий/  мест | - | - | 1/60 | - | - | - | - | - | 1/60 |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию зданий учре­ждений куль­туры, искусства и кинематогра­фии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию спортивных за­лов | ед. | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 |
| Количество по­строенных и вве­денных в эксплу­атацию плоскост­ных спортивных сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию объектов обес­печения пожар­ной безопасности | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Количество вве­денных в экс­плуатацию КНС | ед. | - | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 10 |
| Количество раз­работанной ПСД объектов отрасли ЖКХ | ед. | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Протяженность вновь построен­ной улично-до­рожной сети | км. | - | - | - | - | 3,363 | - | - | - | 3,363 |
| Протяженность вновь построен­ных волногася­щих галечных пляжей | м. | - | - | 525 | - | - | - | - | - | 525 |
| Количество по­строенных зда­ний образовательных учреждений | зданий/ мест | - | - | - | - | - | - | 1/1550 | - | 1/1550 |
| Количество ре­конструирован­ных зданий обра­зовательных учреждений | зданий/  мест | - | - | - | - | - | - | 3/1200 | - | 3/1200 |
| «Подпрограмма «Жилище» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Обеспечение земельных участков инже­нерной инфра­структурой в целях жилищного строительства | ед. | - | 3 | 1 | - | 41 | 1 | - | - | 46 |
| Объем предо­ставленных ипотечных жи­лищных кредитов | млн. руб. | 346,5 | 450,4 | 585,3 | 760,9 | 770,1 | 779,4 | 788,8 | 788,8 | 4923,7 |
| Количество мо­лодых семей, получивших социальные вы­платы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе­деральной целе­вой программы | ед. | 3 | 9 | 12 | 13 | - | - | - | - | 34 |
| Количество молодых семей, получивших со­циальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ед. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ед. | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 14 | 43 |
| Количество приобретенных жилых помеще­ний для их пе­редачи в поль­зование участ­ковым уполно­моченным по­лиции в период выполнения ими должностных обязанностей | ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество раз­работанных карт (планов) территорий населенных пунктов муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик | шт. | - | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 15 |
| Количество раз­работанной до­кументации по планировке тер­ритории муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик (проект планировки и проект меже­вания террито­рии) | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Количество то­пографо-геоде­зических работ на земельных участках муни­ципального об­разования город-курорт Ге­ленджик | зем. уч. | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 315 |
| Количество публикаций до­кументов градо­строительной и землеустрои­тельной доку­ментации | шт. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Количество маршрутов пас­сажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях | ед. | 44 | 44 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Количество ежегодно при­обретенных ав­тобусов | ед. | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 7 | 63 |
| Количество обустроенных остановочных пунктов путем монтажа авто­бусных павиль­онов | ед. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество ав­тобусов город­ского и приго­родного сооб­щения, имею­щих условия для перевозки маломобильных групп граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний интер­вал движения общественного транспорта | мин. | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Степень обнов­ления подвиж­ного состава перевозчиков | % | 7,42 | 14,84 | 22,26 | 29,68 | 37,1 | 23,1 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Среднегодовая численность по­стоянного насе­ления муници­пального обра­зования город-курорт Гелен­джик | тыс. чел. | 104,3 | 109,3 | 111,9 | 116,7 | 118,2 | 119,5 | 121,1 | 122,6 | 122,6 |
| Количество субъ­ектов ма­лого и среднего пред­принима­тельства, в том числе: | ед. | 5900 | 6233 | 6255 | 6277 | 7533 | 7614 | 7697 | 7782 | 7782 |
| Количество субъ­ектов ма­лого предпри­нима­тельства | ед. | 1319 | 1323 | 1329 | 1335 | 7528 | 7609 | 7692 | 7777 | 7777 |
| Численность населения, заня­того в малом и среднем пред­приниматель­стве | чел. | 10138 | 10179 | 10220 | 10350 | 17703 | 17863 | 17707 | 17707 | 17707 |
| Количество субъ­ектов ма­лого и среднего пред­принима­тельства, полу­чивших финан­совую под­держку | чел. | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Количество про­веденных кон­курсов для субъ­ектов ма­лого и среднего пред­принима­тельства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Количество про­веденных кон­курсов среди студентов выс­ших и средних специальных учебных заведе­ний | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Численность участников про­веденных меро­приятий (семи­наров, «круглых столов», конфе­ренций) по во­просам развития и поддержки малого и сред­него предпри­нимательства | чел. | 385 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 4500 |
| Количество ин­формационных материалов для субъектов малого предпринима­тельства в СМИ | ед. | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 181 |
| Общий объем расходов мест­ного бюджета на развитие и под­держку ма­лого и среднего пред­принимательства в расчете на 1 малое предприя­тие | руб. | 586,5 | 1339,4 | 865,7 | 37,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Количество лич­ных подсобных хозяйств | ед, | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Количество субъ­ектов, занятых в сфере агропро­мышленного комплекса, полу­чивших государ­ственную под­держку | чел. | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Численность населения, заня­того в личных подсобных хо­зяйствах | чел. | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 |
| «Подпрограмма «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик в 2018 - 2021 годах» | | | | | | | | | | |
| Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в выставках, форумах, конференциях, презентациях, а также проведение указанных мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | раз | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество комплектов презентационных материалов с символикой муниципального образования город-курорт Геленджик | штук | 100 | - | - | - | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Количество соглашений намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, заключенных в результате участия муниципального образования город-курорт Геленджик в презентационно-выставочных мероприятиях | штук | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сумма инвестиций, предусмотренных соглашениями о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, заключенными в результате участия муниципального образования город-курорт Геленджик в презентационно-выставочных мероприятиях | млн.руб. | 2000,0 | - | - | - | 2200,0 | 4625,0 | 2700,0 | 2700,0 | 12225,0 |
| Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования город-курорт Геленджик | человек | 4700 | - | - | - | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество представленных инвестиционных предложений | штук | 13 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13» |

6. Абзац шестой приложения №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (далее – Программа) дополнить строками следующего содержания:

«количество по­строенных зда­ний образовательных учреждений;

количество ре­конструирован­ных зданий обра­зовательных учреждений».

7. Абзац восьмой приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 1070773,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 648211,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 395049,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 27511,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году – 416546,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 172567,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 216466,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 27511,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 217722,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 197722,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 20000,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 105074,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 46719,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 58354,6 тыс. рублей; |
|  | в 2018 году – 192183,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 95411,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 96771,6 тыс. рублей;  в 2019 году – 62952,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 59495,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 3456,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 70993,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 5301,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 5301,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 5301,5 тыс. рублей». |

8. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №1 к Программе слова «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1056752,2 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1070773,5 тыс. рублей».

9. Раздел 5 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Перечень целевых показателей Подпрограммы

| Наименование показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Показатели выполнения муниципальной Подпрограммы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | окончание срока реализации Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2020 годы | | | | | | | | | |
| Количество по­строенных зда­ний дошкольных образовательных учреждений | зданий/ мест | 3/320 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | - | 2/200 | - | 8/760 |
| Количество ре­конструирован­ных зданий до­школьных обра­зовательных учреждений | зданий/  мест | - | 1/60 | - | - | - | - | - | 1/60 |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию зданий учре­ждений куль­туры, искусства и кинематогра­фии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию спортивных за­лов | ед. | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 |
| Количество по­строенных и вве­денных в эксплу­атацию плоскост­ных спортивных сооружений | ед. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Количество по­строенных и введенных в эксплуатацию объектов обес­печения пожар­ной безопасности | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Количество вве­денных в экс­плуатацию КНС | ед. | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 10 |
| Количество раз­работанной ПСД объектов отрасли ЖКХ | ед. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Протяженность вновь построен­ной улично-до­рожной сети | км. | - | - | - | 3,363 | - | - | - | 3,363 |
| Протяженность вновь построен­ных волногася­щих галечных пляжей | м. | - | 525 | - | - | - | - | - | 525 |
| Количество по­строенных зда­ний образовательных учреждений | зданий/ мест | - | - | - | - | - | 1/1550 | - | 1/1550 |
| Количество ре­конструирован­ных зданий обра­зовательных учреждений | зданий/  мест | - | - | - | - | - | 3/1200 | - | 3/1200» |

10. Приложение к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-

курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие

общественной инфраструктуры

муниципального образования

город-курорт Геленджик»

на 2015-2021 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы

|  | | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок реали­зации меро­приятия подпрограммы | Источник финанси­рования мероприя­тий под­про­граммы | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации ме­роприятий подпрограммы | | | | | | | | Ожидае­мый  ре­зультат | Исполнитель мероприятия подпро­граммы, получатель суб­сидии |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по подпрограмме** | | | | **в том числе:** | **1070773,5** | **416546,3** | **217722,5** | **105074,2** | **192183,5** | **62952,3** | **70993,2** | **5301,5** |  | управление строительства администрации муниципаль­ного образова­ния город-ку­рорт Гелен­джик (далее – управление строительства) |
| **13527,3\*** | **35234,0\*** | **30472,3\*** | **44825,1\*** |
| **местный бюджет** | **648211,9** | **172567,7** | **197722,5** | **46719,6** | **95411,9** | **59495,5** | **70993,2** | **5301,5** |  |
| **35234,0\*** | **44825,1\*** |
| **краевой бюджет** | **395049,8** | **216466,8** | **20000,0** | **58354,6** | **96771,6** | **3456,8** | **0,0** | **0,0** |  |
| **13527,3\*** | **30472,3\*** |
| **федеральный бюджет** | **27511,8** | **27511,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | | 2019-2020  годы | местный бюджет | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Морской, д.12 в с. Прас­ковеевка г. Геленджика | | 2016  год | местный бюджет | 2598,2 | 0,0 | 2598,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 2255,3\* |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Мира, б/н в хут. Бетта г. Геленджика | | 2015  год | местный бюджет | 19613,2 | 19613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 40721,3 | 40721,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство здания детского сада в микрорайоне Марьин­ский г. Геленд­жика | | 2018  год | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.5 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Почтовой, 6 в г. Геленджике | | 2015-2016  годы | местный бюджет | 13126,5 | 6273,7 | 6852,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 80954,8 | 60954,8 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Кипарисо­вой, 52 в г. Геленджике | | 2015  год | местный бюджет | 23372,5 | 23372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 71389,3 | 71389,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Маячной, 18 - угол ул. Халтурина, 38 в г. Геленджике | | 2015-2016 годы | местный бюджет | 3650,0 | 120,0 | 3530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство здания дет­ского сада по ул. Централь­ной, б/н в с. Михайлов­ский Перевал г. Геленджика | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 34095,4 | 463,2 | 12260,0 | 21372,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Строительство объекта «Дет­ский сад по ул. Черкесской, 9 в с. Береговое г. Геленджика» | | 2015  год | местный бюджет | 714,7 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 3413,2 | 3413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Приобретение объекта недви­жимости для размещения дошкольной образователь­ной организа­ции на 80 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Дивномор­ская, 37а | | 2015  год | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию приобретенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 19988,2 | 19988,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 27511,8 | 27511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Проектирование и строительство школы на 1100 мест по ул. Туристической, б/н в г. Гелен­джике | | 2017-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.12 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | | 2018 -2019 годы | местный бюджет | 4616,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 616,1 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.13 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2 | | 2018-2019  годы | местный бюджет | 6934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 934,7 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 4500,0\* |
| 1.1.14 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38 | | 2018-2019  годы | местный бюджет | 6698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 698,9 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 4500,0\* |
| 1.1.15 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | | 2019-2020  годы | местный бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.1.16 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | | 2020 год | местный бюджет | 6000,0 | - | - | - | - | - | 6000,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **142520,2** | **53057,3** | **25241,0** | **21372,2** | **16000,0** | **5849,7** | **21000,0** | **0,0** |  |  |
| **2255,3\*** | **9000,0\*** |
| **краевой бюджет** | **216466,8** | **196466,8** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федераль­ный бюджет** | **27511,8** | **27511,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | | 1.2.Строительство объектов отраслей «Физическая культура, спорт» и «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проектирование и строительство спортивного комплекса «Ат­лант» по ул. Солнцедар­ской, б/н в мик­рорайоне Се­верный г. Геленджик. Спортивный центр с универ­сальным игро­вым залом, г. Геленджик, Краснодарский край, 1-й пуско­вой комплекс | | 2016-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.2.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по адресу:  г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Горная, 23 | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 43524,1 | 1342,0 | 0,0 | 269,3 | 41912,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 год - ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта (2015 –  2016 годы -проектиро­вание, 2018-2019 годы - строитель­ство) | управление строительства |
| 28368,0\* |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Мира, 25 в с. Береговое г. Геленджика | | 2015 год | местный бюджет | 937,3 | 937,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь пост-роенного объекта (2015 год-проектиро­вание) | управление строительства |
| 1.2.4 | Проектирование и строительство спортивного зала на терри­тории стадиона «Олимп», расположенного по ул. Мира, 26б в с. Кабардинка г. Геленджика | | 2016-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.2.5 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул. Красной – угол ул. Со­вет­ской в с. Пшада г. Ге­ленджика | | 2015-2020 годы | местный бюджет | 47721,0 | 739,2 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 8800,0 | 38163,5 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта (2015 год-проектиро­вание, 2019-2020 годы - строитель­ство) | управление строительства |
| 1.2.6 | Проектирование и строительство  спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Солнцедар­ской, б/н в  мик­рорайоне  Се­верный г. Геленджика | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 18929,0 | 9151,8 | 7800,0 | 1977,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13527,3\* |
| Консервация объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по  ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный г. Геленджика» | | 2017-2019 года | местный бюджет | 3453,1 | 0,0 | 0,0 | 1633,1 | 880,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.7 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Рабочей, б/н в с. Архипо-Осиповка г. Геленджика | | 2017-2020 года | местный бюджет | 4546,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 4483,3 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 2235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2235,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки по ул. Цен­т­ральной в с. Виноградное г. Геленджика | | 2017 год | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.9 | Проектирование и строительство тренировочного футбольного поля с искус­ственным по­крытием по ул. Солнцедар­ской, 1з в г. Геленджике | | 2016-2017 годы | местный бюджет | 1341,4 | 0,0 | 633,0 | 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.10 | Строительство комплексной спортивно-иг­ровой площадки в мкр. Дооб  с. Кабар­динка  г. Гелен­джика | | 2017-2018  годы | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.2.11 | Спортивный зал единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н (проектирование и строительство) | | 2020  год | местный бюджет | 6528,2 | - | - | - | - | - | 6528,2 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **127110,1** | **12170,3** | **8433,0** | **4780,7** | **42811,1** | **14223,3** | **44691,7** | **0,0** |  |  |
| **28368,0\*** |
| **краевой бюджет** | **22235,6** | **20000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2235,6** | **0,0** | **0,0** |
| **13527,3\*** |
|  | | 1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура, кинематография» | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство здания клубного типа со зри­тельным залом на 100 зритель­ных мест и биб­лиотекой на 5000 ед. книж­ного фонда в хут. Джанхот г. Геленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство культурно-до­сугового центра по ул. Цен­т­ральной, 45б в с. Михайлов­ский Перевал г. Геленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.4. Строительство объектов обеспечения пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проектирование и строительство  пожарного депо по ул. Кубан­ской, б/н в с. Пшада  г. Ге­ленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 33878,7 | 17308,1 | 9228,0 | 7131,4 | 0,0 | 211,2 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуата­цию вновь построенного объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **33878,7** | **17308,1** | **9228,0** | **7131,4** | **0,0** | **211,2** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.5. Строительство объектов улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство улицы местного значения в рай­оне жилой за­стройки, про­должение ул. Туристиче­ской в г. Геленджике | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| 1.5.2 | Проектирование и строительство улицы местного значения в рай­оне жилой за­стройки от с/п «Факел» до пер. Студенчес­кого в с. Дивно­морское  г. Ге­ленджика | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 19145,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12642,3 | 6503,6 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества транспортной инфраструктуры | управление строительства |
| краевой бюджет | 84265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Строительство улицы местного значения, в рай­оне подъезда к причалу от ул. Солнцедар­ской в г. Геленджике | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **19145,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12642,3** | **6503,6** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **краевой бюджет** | **84265,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **84265,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6. Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Проектирование и строительство станции биоло­гической очистки сточ­ных вод на р. Су-Аран и установка 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и лив­невой канализа­ции по улицам: Маяч­ной, Морской, Садовой, Совет­ской, Чайков­ского, Курзаль­ной, Грибо­едова, Грин­ченко, Крым­ской города-курорта Геленджик | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 95067,2 | 9874,4 | 37379,6 | 3613,6 | 18965,9 | 25233,7 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь построенного объекта | управление строительства |
| 32978,7\* | 7457,1\* |
| 1.6.2 | Строительство очистных со­оружений кана­лизации производительностью 50 тыс. м³/сутки и глубоководного вы­пуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. Геленджик (проектирование) | | 2015-2021 годы | местный бюджет | 187789,1 | 73141,2 | 112000,0 | 2647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| в т.ч. на софинансирование | 2629,2 | 0,0 | 0,0 | 2629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 49954,6 | 0,0 | 0,0 | 49954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30472,3\* |
| 1.6.3 | Проектирование и строительство канализационно-насосной стан­ции №4 в районе Тонкого мыса в г. Геленджике | | 2015 год | местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в экс­плуатацию вновь по­строенного объекта | управление строительства |
| 1.6.4 | Проведение изыскательных работ, необхо­димых для раз­работки про­ектно-сметной документации на три пляжные территории, расположенные в Геленджик­ской бухте | | 2015-2019 годы | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Проектирование и строительство  питомника по ул. Новорос­сийской в г. Геленджике | | 2016 год | местный бюджет | 708,3 | 0,0 | 708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строитель­ство пи­томника для собак | управление строительства |
| 1.6.6 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка  г. Геленджика (Проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | | 2019 год | местный бюджет | 2061,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2061,4 | 0,0 | 0,0 | обеспечение социально-значимых объектов инженерной инфраструктурой | управление строительства» |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **288626,0** | **86015,6** | **150087,9** | **6261,5** | **18965,9** | **27295,1** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **32978,7\*** | **7457,1\*** |
| **краевой бюджет** | **49954,6** | **0,0** | **0,0** | **49954,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **30472,3\*** |
| 1.7. Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Содержание управления строительства | | 2015-2021 годы | местный бюджет | 34816,6 | 4016,4 | 4732,6 | 5059,4 | 4992,6 | 5412,6 | 5301,5 | 5301,5 |  | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **34816,6** | **4016,4** | **4732,6** | **5059,4** | **4992,6** | **5412,6** | **5301,5** | **5301,5** |
|  | | 1.8. Строительство объектов отрасли «Здравоохранение» | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Осуществление отдельных го-сударственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (проектирование и строительство здания врача общей практики по ул.Десантной, г.Геленджик), в том числе расходы на администрирование | | 2017 -2018  годы | местный бюджет | 2114,4 | 0,0 | 0,0 | 2114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуата­цию вновь построенного объекта | управление строительства |
| краевой бюджет | 11670,7 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 3270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (проектирование и строительство здания врача общей практики в хут. Бетта, г. Геленджик), в том числе расходы на администрирование | | 2018-2019  годы | краевой бюджет | 10457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9235,8 | 1221,2 | 0,0 | 0,0 | ввод в  эксплуата­цию вновь  построенного  объекта | управление строительства |
| **Итого по разделу** | | | | **местный бюджет** | **2114,4** | **0,0** | **0,0** | **2114,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| **краевой бюджет** | **22127,7** | **0,0** | **0,0** | **8400,0** | **12506,5** | **1221,2** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Денежные обязательства, не исполненные в 2015-2018 годах в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения».

11. Абзац восьмой приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Под­программы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 307510,2 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 69415,6 тыс. рублей; из краевого бюджета – 43095,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 10298,3 тыс. рублей; другие источники – 184700,8 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 73251,1 тыс. рублей, в том числе: 10700,2 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 21321,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1697,3 тыс. рублей; другие источники – 39532,2 тыс. рублей;  в 2016 году – 42214,0 тыс. рублей, в том числе: 14389,1 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 2785,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2487,3 тыс. рублей; другие источники – 22551,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 49698,4 тыс. рублей, в том числе: 11221,0 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 11725,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1169,4 тыс. рублей; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 35945,6 тыс. рублей, в том числе: 12138,6 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 2320,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1200,7 тыс. рублей; другие источники – 20285,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 43179,5 тыс. рублей, в том числе: 8910,5 тыс. рублей из местного бюджета; из краевого бюджета – 4942,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3743,6 тыс. рублей; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 31610,8 тыс. рублей, в том числе: 6028,1 тыс. рублей из местного бюджета; другие источники – 25582,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 31610,8 тыс. рублей, в том числе: 6028,1 тыс. рублей из местного бюджета; другие источники – 25582,7 тыс. рублей». |

12. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы составляет 305055,3 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования следующим образом:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 10298,3 | 1697,3 | 2487,3 | 1169,4 | 1200,7 | 3743,6 | 0,0 | 0,0 |
| 424,4\* |
| Краевой бюджет | 43095,5 | 21321,4 | 2785,7 | 11725,3 | 2320,4 | 4942,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16910,8\* |
| Местный бюджет | 69415,6 | 10700,2 | 14389,1 | 11221,0 | 12138,6 | 8910,5 | 6028,1 | 6028,1 |
| 645,1\* | 62,3\* | 1532,1\* |
| Внебюджетные источники | 184700,8 | 39532,2 | 22551,9 | 25582,7 | 20285,9 | 25582,7 | 25582,7 | 25582,7 |
| **Всего** | **307510,2** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **43179,5** | **31610,8** | **31610,8»** |
| **17980,3** | **62,3\*** | **1532,1\*** |

13. Пункт 1.2.2 приложения к подпрограмме «Жилище» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.2.2 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Прасковеевка, в районе ул.Заречной г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) | 2015-2019 годы | местный бюджет | 4946,0 | 35,1 | 374,0 | 635,5 | 3674,4 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-  2019  годы –94 участка | управление строительства |
| 1532,1\* |
| краевой бюджет | 8463,1 | 0,0 | 0,0 | 8463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **13409,1** | **35,1** | **374,0** | **9098,6** | **3674,4** | **227,0** | **0,0** | **0,0»** |
| **1532,1\*** |

14. Пункты 1.2.6, 1.2.7 приложения к подпрограмме «Жилище» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.2.6 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Архипо-Осиповка г. Геленджика, район ул. Сосновая Щель инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) | 2016 - 2019  годы | местный бюджет | 1902,4 | 0,0 | 619,7 | 897,0 | 30,1 | 355,6 | 0,0 | 0,0 | 2016 год – 1 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 1418,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1418,1 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **3320,5** | **0,0** | **619,7** | **897,0** | **30,1** | **1773,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.7 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с. Архипо-Осиповка г. Геленджика, район ул. Сосновая Щель инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения и канализации) | 2018- 2019 годы | местный бюджет | 2388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 348,2 | 0,0 | 0,0 | 2018-2019 годы – 41 участок | управление строительства |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль­ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **2388,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2040,0** | **348,2** | **0,0** | **0,0»** |

15. Строку «Итого по подпрограмме» приложения к подпрограмме «Жилище» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Итого по подпрограмме** |  | **местный бюджет** | **69415,6** | **10700,2** | **14389,1** | **11221,0** | **12138,6** | **8910,5** | **6028,1** | **6028,1** |  |  |
| **645,1\*** | **62,3\*** | **1532,1\*** |
| **краевой бюджет** | **43095,5** | **21321,4** | **2785,7** | **11725,3** | **2320,4** | **4942,7** | **0,0** | **0,0** |
| **16910,8\*** |
| **федераль**­**ный бюджет** | **10298,3** | **1697,3** | **2487,3** | **1169,4** | **1200,7** | **3743,6** | **0,0** | **0,0** |
| **424,4\*** |
| **другие источники** | **184700,8** | **39532,2** | **22551,9** | **25582,7** | **20285,9** | **25582,7** | **25582,7** | **25582,7** |
| **Всего** | **307510,2** | **73251,1** | **42214,0** | **49698,4** | **35945,6** | **43179,5** | **31610,8** | **31610,8»** |
| **17980,3\*** | **62,3\*** | **1532,1\*** |

16. Абзац восьмой приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования 67737,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 43352,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета 11364,8 – тыс. рублей; средства федерального бюджета – 13020,9 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году – 9354,9 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1143,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1029,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7182,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 8085,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1061,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1184,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5838,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 11133,6 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 11093,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 40,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 17354,2 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 13906,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 3447,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 17386,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 15286,7 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 2100,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 2211,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 430,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1781,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 2211,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 430,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 1781,5 тыс. рублей». |

17. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы предусматриваются ассигнования из федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 67737,7 тыс. рублей.

Распределение средств на финансирование мероприятий Подпрограммы представлено в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы подпрограммных  ме­роприятий | Источник фи­нансирования | Объем финансирования мероприятий Подпрограммы | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия под­держки развития бизнеса с учетом поэтапного становле­ния предпринимателя | местный бюджет | 471,1 | 410,7 | 11093,6 | 13906,9 | 15286,7 | 430,0 | 430,0 |
| краевой бюджет | 880,0 | 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7120,0 | 5836,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка сельскохозяй­ственного производства в му­ниципальном образовании го­род-курорт Геленджик | краевой бюджет | 149,8 | 521,0 | 40,0 | 3447,3 | 2100,0 | 1781,5 | 1781,5 |
| федеральный бюджет | 62,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учет личных подсобных хо­зяйств | местный бюджет | 672,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

18. Пункт 1.5.2 приложения к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.5.2 | Организация и ежегодное проведение муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального  об­разования город-курорт Геленджик» | 2019 год | местный бюджет | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 0,0 | 0,0 | повышение  за­нятости моло­дежи, вовлечение в осуществление предпринимательской деятельности | администрация, управление экономики» |

19.Строку «Итого по разделу» раздела 1.5 «Задача: вовлечение в предпринимательскую среду молодежи» приложения к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Итого по разделу** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **70,0** | **0,0** | **0,0»** |  |  |

20. Пункт 1.6.2 приложения к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.6.2 | Под­держка сельскохо­зяйственного про­изводства в Крас­нодарском крае в части предостав­ления субсидий гражданам, веду­щим личное под­собное хозяйство, крестьянским (фермерским) хо­зяйствам, индиви­дуальным пред­принимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяй­ственного произ­водства | 2015- 2021 годы | краевой бюджет | 9817,0 | 146,7 | 520,0 | 40,0 | 3447,3 | 2100,0 | 1781,5 | 1781,5 | увеличение объемов сельскохозяйствен­ного производ­ства в кре­стьянских (фермерских) хозяйствах и других малых формах хозяй­ствования | администрация, отдел сельского хо­зяйства» |

21.Строку «Итого по разделу» раздела 1.6 «Задача: развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик» приложения к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Итого по разделу** | **местный бюджет** | **1323,0** | **672,0** | **651,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **9821,1** | **149,8** | **521,0** | **40,0** | **3447,3** | **2100,0** | **1781,5** | **1781,5** |
| **федераль­ный бюджет** | **64,6** | **62,0** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по разделу** | **11208,7** | **883,8** | **1174,6** | **40,0** | **3447,3** | **2100,0** | **1781,5** | **1781,5»** |

22.Строку «Итого по подпрограмме» приложения к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Итого по подпрограмме** | **местный бюджет** | **43352,0** | **1143,1** | **1061,7** | **11093,6** | **13906,9** | **15286,7** | **430,0** | **430,0** |  |
| **краевой бюджет** | **11364,8** | **1029,8** | **1184,7** | **40,0** | **3447,3** | **2100,0** | **1781,5** | **1781,5** |
| **федераль­ный бюджет** | **13020,9** | **7182,0** | **5838,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** | **67737,7** | **9354,9** | **8085,3** | **11133,6** | **17354,2** | **17386,7** | **2211,5** | **2211,5»** |

23. Абзац шестой приложения №6 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Под­программы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3886,9 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе:  в 2018 году – 641,7 тыс. руб.,  в 2019 году – 726,2 тыс. руб.,  в 2020 году – 1259,5 тыс. руб.;  в 2021 году – 1259,5 тыс. руб.». |

24. Раздел 3 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«3.Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя Подпрограммы | Базовое значение показателя Подпрограммы  (2017 год) | Показатели выполнения Подпрограммы | | | | |
| 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | Окончание срока реализации Подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в выставках, форумах, конференциях, презентациях, а также проведение указанных мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество комплектов презентационных материалов с символикой муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Количество соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, заключенных в результате участия муниципального образования город-курорт Геленджик в презентационно-выставочных мероприятиях | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сумма инвестиций, предусмотренных соглашениями о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, заключенными в результате участия муниципального образования город-курорт Геленджик в презентационно-выставочных мероприятиях | млн.руб. | 2000,0 | 2200,0 | 4625,0 | 2700,0 | 2700,0 | 12225,0 |
| Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования город-курорт Геленджик | чел. | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество представленных инвестиционных предложений | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13» |

25. Абзац первый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3886,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 641,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 726,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1259,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 1259,5 тыс. рублей».

26. Приложение к подпрограмме «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2018-2021 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Формирование

инвестиционной привлекательности

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2018-2021 годы»

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2018-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок ре­ализации мероприятия подпрограммы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования  (тыс. рублей) | | | | | Ожидаемый  результат | Главный распорядитель /  исполнитель мероприятия |
| всего | в том числе | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: привлечение в экономику муниципального образования город-курорт Геленджик инвестиций | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: презентация инвестиционного потенциала муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в выставках, форумах, конференциях, презентациях, а также проведение указанных мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2018-  2021  годы | местный  бюджет | 563,7 | 563,7 | - | - | - | заключение соглашений об инвестиционном сотрудничестве и (или) соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик: в 2018 году – 3 соглашения на сумму 2200,0 млн. рублей;  в 2019 году – 3 соглашения на сумму 4625,0 млн. рублей;  в 2020 году – 3 соглашения на сумму 2700,0 млн. рублей;  в 2021 году – 3 соглашения на сумму 2700,0 млн. рублей | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры и градостроительства) |
| 2691,8 | - | 628,8 | 1031,5 | 1031,5 | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - администрация) |
| 2.1 | Задача: продвижение инвестиционного потенциала муниципальном образовании город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Поддержка, развитие и продвижение инвестиционного Интернет-сайта муниципального образования город-курорт Геленджик (техническое, программное обеспечение и т.д.) | 2018-  2021  годы | местный  бюджет | 78,0 | 78,0 | - | - | - | количество посетителей:  в 2018 году – 5000 человек;  в 2019 году – 5500 человек;  в 2020 году – 6000 человек;  в 2021 году – 6000 человек | управление архитектуры и градостроительства |
| 234,0 | - | 78,0 | 78,0 | 78,0 | администрация |
| 3.1 | Задача: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курорта Геленджик | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований по планируемым к реализации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик инвестиционным проектам, заключений по анализам наилучшего использования земельных участков и их перевод на иностранный язык | 2018-  2021  годы | местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | представление  инвестиционных предложений курорта | управление архитектуры и градостроительства |
| 319,4 | - | 19,4 | 150,0 | 150,0 | администрация |
| **Всего** | | | | **3886,9** | **641,7** | **726,2** | **1259,5** | **1259,5»** |  |  |

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.К. Ананиади