**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной**

**программы муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»**

**на 2020-2025 годы»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 11 ноября 2020 года №2292)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002, руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года №241-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2019 года №187 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №293), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 ноября 2020 года №2292)согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в постановление администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года

№3002 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы»

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 11 ноября 2020 года №2292)

1. Строку 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее-Программа) дополнить словами «управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

2. В строке 7 паспорта Программы слова «обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами «обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик».

3. Строку 7 паспорта Программы дополнить словами «переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».

4. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы состав­ляет 4 775 357,1 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  5 907,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 207,4 тыс. рублей;  2022 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2023 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2024 год – 1 110,1 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  3 845 092,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 486 466,0 тыс. рублей;  2021 год – 518 368,5 тыс. рублей;  2022 год – 2 033,4 тыс. рублей;  2023 год – 594 619,6 тыс. рублей;  2024 год – 974 034,8 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  874 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 199 095,0 тыс. рублей;  2021 год – 344 000,7 тыс. рублей;  2022 год – 31 805,4 тыс. рублей;  2023 год – 72 342,7 тыс. рублей;  2024 год – 84 859,2 тыс. рублей;  2025 год – 142 253,8 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –  50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 10 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 10 000,0 тыс. рублей;   1. – 0,0 тыс. рублей» |

5. В разделе 2 приложения к постановлению слова «Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами «Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик».

6. Раздел 2 приложения к постановлению после абзаца «обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик» дополнить абзацем следующего содержания:

«переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».

7. Таблицу №1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель – создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 588 442,3 | 0,0 | 482 598,3 | 105 844,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 585 263,2 | 0,0 | 480 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 173 705,5** | **0,0** | **962 598,3** | **211 107,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения Концессионного соглашения | 2020 | 588 442,3 | 0,0 | 482 598,3 | 105 844,0 | 0,0 | уровень технической готовности объекта:  2021 год – 100% | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 564 663,2 | 0,0 | 480 000,0 | 84 663,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 153 105,5** | **0,0** | **962 598,3** | **190 507,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Выполнение полевых и камеральных работ с целью оценки перспектив обнаружения значимых для хозяйственно-бытового водоснабжения источников пресных вод на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обнаружение источников пресных вод | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 20 600,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 600,0** | **0,0** | **0,0** | **20 600,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача: Исполнение судебных решений о сносе самовольных построек | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  «Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками», в том числе: | 2020 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Снос самовольной постройки - многоквартирного дома, состоящего из трех зданий под литерами «А», «Б», «В», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0404010:0015, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 79, на основании решения Геленджикского городского суда | 2020 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта  2020 г. – 1шт. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **350,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача: Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие:  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов», в том числе: | 2020 | 20 867,2 | 0,0 | 0,0 | 20 867,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 867,2** | **0,0** | **0,0** | **20 867,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Возмещение стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества по адресу: г.Геленджик, ул.Островского, д.8 | 2020 | 20 867,2 | 0,0 | 0,0 | 20 867,2 | 0,0 | выкуп земельного участка под многоквартирным домом – 1 шт. | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 867,2** | **0,0** | **0,0** | **20 867,2** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | **609 659,5** | **0,0** | **482 598,3** | **127 061,2** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **585 263,2** | **0,0** | **480 000,0** | **105 263,2** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **1 194 922,7** | **0,0** | **962 598,3** | **232 324,4** | **0,0** | **Х»** |

8. Таблицу №2 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 609 659,5 | 0,0 | 482 598,3 | 127 061,2 | 0,0 |
| 2021 | 585 263,2 | 0,0 | 480 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **1 194 922,7** | **0,0** | **962 598,3** | **232 324,4** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 43 855,7 | 0,0 | 0,0 | 43 855,7 | 0,0 |
| 2021 | 151 677,1 | 0,0 | 0,0 | 151 677,1 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 632 819,5 | 0,0 | 592 586,2 | 40 233,3 | 0,0 |
| 2024 | 1 028 719,7 | 0,0 | 972 001,4 | 56 718,3 | 0,0 |
| 2025 | 1 385 768,7 | 0,0 | 1 269 570,3 | 116 198,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 248 385,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **414 227,3** | **0,0** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 811,6 | 1 370,0 | 3 867,7 | 6 573,9 | 10 000,0 |
| 2021 | 17 122,7 | 1 207,4 | 2 211,5 | 3 703,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 16 549,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 3 405,5 | 10 000,0 |
| 2023 | 17 749,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2024 | 17 749,0 | 1 110,1 | 2 033,4 | 4 605,5 | 10 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **90 981,3** | **5 907,7** | **12 179,4** | **22 894,2** | **50 000,0** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 604,2 | 0,0 | 0,0 | 21 604,2 | 0,0 |
| 2021 | 119 513,6 | 0,0 | 36 157,0 | 83 356,6 | 0,0 |
| 2022 | 22 855,4 | 0,0 | 0,0 | 22 855,4 | 0,0 |
| 2023 | 27 503,9 | 0,0 | 0,0 | 27 503,9 | 0,0 |
| 2024 | 23 535,4 | 0,0 | 0,0 | 23 535,4 | 0,0 |
| 2025 | 26 055,4 | 0,0 | 0,0 | 26 055,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **241 067,9** | **0,0** | **36 157,0** | **204 910,9** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 696 931,0 | 1 370,0 | 486 466,0 | 199 095,0 | 10 000,0 |
| 2021 | 873 576,6 | 1 207,4 | 518 368,5 | 344 000,7 | 10 000,0 |
| 2022 | 44 948,9 | 1 110,1 | 2 033,4 | 31 805,4 | 10 000,0 |
| 2023 | 678 072,4 | 1 110,1 | 594 619,6 | 72 342,7 | 10 000,0 |
| 2024 | 1 070 004,1 | 1 110,1 | 974 034,8 | 84 859,2 | 10 000,0 |
| 2025 | 1 411 824,1 | 0,0 | 1 269 570,3 | 142 253,8 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **4 775 357,1** | **5 907,7** | **3 845 092,6** | **874 356,8** | **50 000,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 36 909,8 | 0,0 | 0,0 | 36 909,8 | 0,0 |
| 2021 | 146 131,4 | 0,0 | 0,0 | 146 131,4 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 627 275,0 | 0,0 | 592 586,2 | 34 688,8 | 0,0 |
| 2024 | 1 023 175,2 | 0,0 | 972 001,4 | 51 173,8 | 0,0 |
| 2025 | 1 380 224,2 | 0,0 | 1 269 570,3 | 110 653,9 | 0,0 |
| **Всего** | **3 213 715,6** | **0,0** | **2 834 157,9** | **379 557,7** | **0,0»** |

9. Строку 2 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020- 2025 годы дополнить словами «управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

10. В строке 5 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020- 2025 годы слова «строительство спортивных залов» заменить словами «строительство спортивных объектов».

11. Строку 8 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020- 2025 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 248 385,2тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета –  2 834 157,9 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 592 586,2 тыс. рублей;  2024 год – 972 001,4 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  414 227,3тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 43 855,7 тыс. рублей;  2021 год – 151 677,1 тыс. рублей;  2022 год – 5 544,5 тыс. рублей;  2023 год – 40 233,3 тыс. рублей;  2024 год – 56 718,3 тыс. рублей;  2025 год – 116 198,4 тыс. рублей» |

12. Абзац четвертый раздела 1 приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«строительство спортивных объектов».

13.Таблицу №1 раздела 3 приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2020 | 43 855,7 | 0,0 | 0,0 | 43 855,7 | 0,0 |
| 2021 | 151 677,1 | 0,0 | 0,0 | 151 677,1 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 632 819,5 | 0,0 | 592 586,2 | 40 233,3 | 0,0 |
| 2024 | 1 028 719,7 | 0,0 | 972 001,4 | 56 718,3 | 0,0 |
| 2025 | 1 385 768,7 | 0,0 | 1 269 570,3 | 116 198,4 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 248 385,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **414 227,3** | **0,0»** |

14. Приложение к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального  значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе: | 2020 | 26 040,7 | 0,0 | 0,0 | 26 040,7 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 41 725,7 | 0,0 | 0,0 | 41 725,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 627 275,0 | 0,0 | 592 586,2 | 34 688,8 | 0,0 |
| 2024 | 1 023 175,2 | 0,0 | 972 001,4 | 51 173,8 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 031 216,6** | **0,0** | **2 811 937,6** | **219 279,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 120 мест | управление строительства  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 96 000,0 | 0,0 | 91 200,0 | 4 800,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **96 005,1** | **0,0** | **91 200,0** | **4 805,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с.Адербиевка г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 63 700,0 | 0,0 | 60 500,0 | 3 200,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **67 200,0** | **0,0** | **60 500,0** | **6 700,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г.Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **71 600,0** | **0,0** | **64 600,0** | **7 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д.Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 119 775,0 | 0,0 | 113 786,2 | 5 988,8 | 0,0 |
| 2024 | 279 475,2 | 0,0 | 265 501,4 | 13 973,8 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **399 250,2** | **0,0** | **379 287,6** | **19 962,6** | **0,0** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Халтурина, 38 | 2020 | 1421,1 | 0 | 0 | 1421,1 | 0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 2 578,10 | 0 | 0 | 2 578,1 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 340 000,0 | 0 | 323 000,00 | 17 000,0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **всего** | **343 999,2** | **0,0** | **323 000,0** | **20 999,2** | **0,0** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 24 614,5 | 0,0 | 0,0 | 24 614,5 | 0,0 | 1550 мест | управление строительства |
| 2021 | 23 547,6 | 0,0 | 0,0 | 23 547,6 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 361 162,1** | **0,0** | **1 247 350,0** | **113 812,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных объектов | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 2 407,5 | 0,0 | 0,0 | 2 407,5 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 75 873,7 | 0,0 | 0,0 | 75 873,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **124 573,6** | **0,0** | **22 220,3** | **102 353,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 мест | управление строительства |
| 2021 | 6 528,2 | 0,0 | 0,0 | 6 528,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **52 820,6** | **0,0** | **22 220,3** | **30 600,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул. Красной с. Пшада г. Геленджика | 2020 | 1 031,5 | 0,0 | 0,0 | 1 031,5 | 0,0 | 150 мест | управление строительства |
| 2021 | 64 245,5 | 0,0 | 0,0 | 64 245,5 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **65 277,0** | **0,0** | **0,0** | **65 277,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне «Северный» г.Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **876,0** | **0,0** | **0,0** | **876,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.4 | Консервация объекта: «Спортивный зал по ул.Горная, 23 в с.Дивноморское г.Геленджика» | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.5 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Центральной б/н в с. Виноградное г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **550,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.6 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр. Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **550,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.7 | Проектирование и строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, 26 б | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | Управление физической культуры и спорта |
| 2021 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **4 000,0** | **0,0** | **0,0** | **4 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 3 334,0 | 0,0 | 0,0 | 3 334,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 28 532,0 | 0,0 | 0,0 | 28 532,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **52 797,8** | **0,0** | **0,0** | **52 797,8** | **0,0** |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 1 267,3 | 0,0 | 0,0 | 1 267,3 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 5 942,0 | 0,0 | 0,0 | 5 942,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 20 931,8 | 0,0 | 0,0 | 20 931,8 | 0,0 |
| **всего** | **28 141,1** | **0,0** | **0,0** | **28 141,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по ул. Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в г.Геленджике | 2020 | 1 987,8 | 0,0 | 0,0 | 1 987,8 | 0,0 | 9 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 987,8** | **0,0** | **0,0** | **1 987,8** | **0,0** |  |
| 1.3.1.3 | Проектирование и строительство Пшадского группового водопровода в г. Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка технико-экономического обоснования  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 20 200,0 | 0,0 | 0,0 | 20 200,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 200,0** | **0,0** | **0,0** | **20 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.4 | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки в с.Прасковеевка г. Геленджика, район ул.Заречной, инженерной инфраструктурой (сетями электроснабжения) – подготовка технического плана) | 2020 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | подготовка технического плана 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **78,9** | **0,0** | **0,0** | **78,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.5 | Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул.Школьной в с.Пшада г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка проекта | управление строительства |
| 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **390,0** | **0,0** | **0,0** | **390,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.6 | Реконструкция существующего лотка дождевой канализации по ул.Советской от ул.Пионерской до ул.Новороссийской в г.Геленджике | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка проекта | управление строительства |
| 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнение функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе: | 2020 | 5 569,9 | 0,0 | 0,0 | 5 569,9 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 293,6** | **0,0** | **0,0** | **33 293,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 569,9 | 0,0 | 0,0 | 5 569,9 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 293,6** | **0,0** | **0,0** | **33 293,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 503,6** | **0,0** | **0,0** | **6 503,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | разработка ПСД -1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 503,6** | **0,0** | **0,0** | **6 503,6** | 0,0 | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **43 855,7** | **0,0** | **0,0** | **43 855,7** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **151 677,1** | **0,0** | **0,0** | **151 677,1** | **0,0** |
| **2022** | **5 544,5** | **0,0** | **0,0** | **5 544,5** | **0,0** |
| **2023** | **632 819,5** | **0,0** | **592 586,2** | **40 233,3** | **0,0** |
| **2024** | **1 028 719,7** | **0,0** | **972 001,4** | **56 718,3** | **0,0** |
| **2025** | **1 385 768,7** | **0,0** | **1 269 570,3** | **116 198,4** | **0,0** |
| **всего** | **3 248 385,2** | **0,0** | **2 834 157,9** | **414 227,3** | **0,0»** |

15. Приложение №12 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Блок на 400 мест на территории муниципального бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4,

расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Халтурина, 38»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Предше-ствующий пе-риод | Период реализации | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | | **343999,2** | **0** | **1421,1** | **2578,1** | - | **340000,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | | 323000,0 | - | - | - | - | 323000,0 | - | - |
| местный бюджет | | 20999,2 | - | 1421,1 | 2578,1 | - | 17000,0 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | | **343999,2** | **0** | **1421,1** | **2578,1** | - | **340000,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | | 323000,0 | - | - | - | - | 323000,0 | - | - |
| местный бюджет | | 20999,2 | - | 1421,1 | 2578,1 | - | 17000,0 | - | - |
| иные источники | | - | - | - | - | - | - | - | -» |

16. Приложение №15 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление  строительства  администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 25 м3 в час |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | | Всего | Предше-ствующий период | Период реализации | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной | **всего** | | **28141,1** | | **0** | **1267,3** | **5942,0** | - | **-** | **-** | **20931,8** |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | краевой бюджет | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | | 28141,1 | | - | 1267,3 | 5942,0 | - | - | - | 20931,8 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | | **28141,1** | | **0** | **1267,3** | **5942,0** | - | **-** | **-** | **20931,8** |
| федеральный бюджет | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | | 28141,1 | | - | 1267,3 | 5942,0 | - | - | - | 20931,8 |
| иные источники | | - | | - | - | - | - | - | - | -» |

17. Программу дополнить приложением №16 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №16

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Геленджик,

с. Пшада, ул. Красная

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование  и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 970 кв.м | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2021 год | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования  (тыс. рублей) | Всего | Предшествующий период | Период реализации | |
| 2020 год | 2021 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **65 277,0** | **739,2** | **1 031,5** | **64 245,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 65 277,0 | 739,2 | 1 031,5 | 64 245,5 |
| иные источники | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | **65 277,0** | **739,2** | **1 031,5** | **64 245,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 65 277,0 | 739,2 | 1 031,5 | 64 245,5 |
| иные источники | - | - | - | -» |

18. Программу дополнить приложением №17 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка по ул.Центральной

б/н в с.Виноградное г.Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | развитие физической культуры и спорта |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **550,0** | **-** | **550,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **550,0** | **-** | **550,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | -» |

19. Программу дополнить приложением №18 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №18

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Комплексная спортивно-игровая площадка в мкр. Дооб-2 б/н

в с.Кабардинка г.Геленджика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | развитие физической культуры и спорта | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | **всего** | **550,0** | **-** | **550,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | **всего** | **550,0** | **-** | **550,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | -» |

20. Программу дополнить приложением №19 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Пшадский групповой водопровод в г. Геленджике»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | повышение качества водоснабжения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **20 200,0** | **-** | **20 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 20 200,0 | - | 20 200,0 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **20 200,0** | **-** | **20 200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 20 200,0 | - | 20 200,0 | - | - | - | -» |

21. Программу дополнить приложением №20 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №20

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Система ливнеотведения по ул.Школьная в с.Пшада г.Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | повышение качества водоотведения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **390,0** | **-** | **390,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 390,0 | - | 390,0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **390,0** | **-** | **390,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 390,0 | - | 390,0 | - | - | - | -» |

22. Программу дополнить приложением №21 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №21

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Улица местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел»

до пер. Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | повышение качества водоотведения |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **6503,6** | **-** | **6503,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6503,6 | - | 6503,6 | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **6503,6** | **-** | **6503,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6503,6 | - | 6503,6 | - | - | - | -» |

Начальник управления

строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик Ю.И. Бугаев