**Об утверждении краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории муниципального образования**

**город-курорт Геленджик, на этап 2021 года**

**планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов**

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 декабря 2019 года № 926), в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 июля 2020 года № 4319-КЗ), приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 апреля 2018 года №150 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы» (в редакции приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 марта 2020 года № 138), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года №241-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов (приложение № 1).

2. Утвердить планируемые показатели выполнения регионального краткосрочного плана по плановому периоду 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов (этап 2021 года) (приложение № 2).

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Васильев) представить отчет о выполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов по окончании его реализации.

4. Обеспечить размещение информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с пунктами 16, 17 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в установленном порядке.

5. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Чеботкова.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,**

**на этап 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов**

Раздел 1

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество | | | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | | | | | | | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| этажей | подъездов | квартир | планируемая | | | | | | |
| всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе | | | | | |
| средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки | | | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт по МКД в 2020 году | заимствованные средства |
| РФ | Краснодарского края | муниципальной |
| ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **х** | **х** | **х** | **59 753,90** | **2 037,00** | **х** | **92 203 286,37** | **14 677 127,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 736 080,81** | **74 790 078,08** | **х** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 11, корп. А | 2 | 2 | 16 | 874,1 | 34 | РО | 2 224 408,80 | 223 047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 762,97 | 1 961 598,37 | IV.2021 |
| 2 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 15 | 5 | 4 | 58 | 3567,5 | 122 | РО | 5 449 852,00 | 648 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 581,02 | 4 681 918,48 | IV.2021 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 17 | 5 | 4 | 70 | 4478,8 | 156 | РО | 2 915 891,78 | 1 002 652,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 685,94 | 1 735 553,47 | IV.2021 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Гринченко, д. 37 | 5 | 5 | 72 | 4567,6 | 186 | РО | 8 692 923,26 | 1 093 026,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 007,87 | 7 403 888,74 | IV.2021 |
| 5 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Дружбы, д. 12 | 5 | 4 | 59 | 2838,9 | 111 | РО | 8 121 685,66 | 754 824,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 654,52 | 7 231 206,86 | IV.2021 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Керченская, д. 8 | 2 | 1 | 8 | 286,5 | 15 | РО | 427 669,20 | 74 351,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 129,84 | 340 187,60 | IV.2021 |
| 7 | г. Геленджик,  ул. Кирова, д. 70 | 4 | 2 | 5 | 1829,3 | 128 | РО | 3 453 954,80 | 329 654,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 737,58 | 3 065 562,51 | IV.2021 |
| 8 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28, корп. А | 9 | 2 | 72 | 4173,5 | 142 | РО | 5 171 073,01 | 1 202 221,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 680,42 | 3 754 171,40 | IV.2021 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28 | 9 | 1 | 36 | 2376,8 | 36 | РО | 2 597 536,51 | 167 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 263,85 | 2 319 895,81 | IV.2021 |
| 10 | г. Геленджик, ул. Куйбышева, д. 1, корп. А | 2 | 3 | 16 | 708,9 | 31 | РО | 1 743 059,60 | 163 207,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 286,98 | 1 550 565,54 | IV.2021 |
| 11 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 19 | 5 | 4 | 64 | 3443,5 | 111 | РО | 8 865 368,15 | 834 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 468,52 | 7 883 590,27 | IV.2021 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 131 | 3 | 3 | 24 | 1207,8 | 59 | РО | 3 100 685,00 | 365 751,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 284,13 | 2 670 649,30 | IV.2021 |
| 13 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 146 | 9 | 2 | 72 | 4655,1 | 72 | РО | 5 171 073,01 | 1 275 563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 234,22 | 3 667 275,17 | IV.2021 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Пионерская, д. 6 | 2 | 2 | 8 | 411 | 16 | РО | 988 093,96 | 106 663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 753,15 | 861 677,56 | IV.2021 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Полевая, д. 29 | 5 | 4 | 60 | 3427,8 | 104 | РО | 10 107 888,00 | 1 005 769,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 270,79 | 8 922 848,16 | IV.2021 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 13, корп. 3 | 2 | 3 | 26 | 1020 | 19 | РО | 938 975,04 | 284 452,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 512,66 | 604 009,40 | IV.2021 |
| 17 | г. Геленджик,  ул. Пушкина, д. 9 | 3 | 3 | 24 | 1534,6 | 83 | РО | 2 165 065,38 | 303 589,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 241,73 | 1 806 233,89 | IV.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 7 | 5 | 2 | 113 | 4451,8 | 154 | РО | 3 828 492,00 | 1 052 663,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 645,62 | 2 578 182,71 | IV.2021 |
| 19 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 14 | 5 | 2 | 30 | 1601,1 | 61 | РО | 589 168,68 | 287 976,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 934,78 | 226 257,14 | IV.2021 |
| 20 | г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 13 | 9 | 2 | 72 | 4602,5 | 131 | РО | 5 171 073,01 | 1 240 014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 323,08 | 3 709 735,91 | IV.2021 |
| 21 | г. Геленджик,  ул. Советская, д. 67 | 2 | 2 | 8 | 378,7 | 17 | РО | 962 386,00 | 86 478,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 882,24 | 860 025,22 | IV.2021 |
| 22 | г. Геленджик,  пер. Сосновый, д. 3, корп. 1 | 9 | 1 | 36 | 2334,3 | 84 | РО | 2 597 536,51 | 670 553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 727,08 | 1 807 256,15 | IV.2021 |
| 23 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 11 | 2 | 2 | 16 | 673,9 | 23 | РО | 1 748 354,00 | 169 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 706,06 | 1 549 544,97 | IV.2021 |
| 24 | г. Геленджик,  ул. Ульяновская, д. 23 | 10 | 2 | 72 | 4309,9 | 142 | РО | 5 171 073,01 | 1 335 523,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 305,76 | 3 598 243,45 | IV.2021 |

Раздел 2

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

в отношении которых в этапе 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению работы

по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт, замена, модернизация лифтов | | ремонт лифтовых шахт | | ремонт машинных и блочных помещений | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
|
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **88 142 084,20** | **4 862 832,80** | **16 264 226,60** | **0,00** | **4 196 803,00** | **1 815 462,00** | **6 904 665,60** | **10** | **24 187 620,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **3 302,02** | **9 273 894,00** | **0,00** | **0,00** | **4 768,70** | **20 636 580,20** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 11, корп. А | 2 150 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,40 | 2 150 408,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 15 | 5 265 852,00 | 0,00 | 3 239 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 856,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 17 | 2 755 113,00 | 946 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Гринченко, д. 37 | 8 464 117,60 | 746 761,00 | 4 410 882,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 224,62 | 3 306 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Геленджик,  с. Кабардинка, ул. Дружбы, д. 12 | 7 963 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 734,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,60 | 7 061 847,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Керченская, д. 8 | 380 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 115,40 | 380 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Геленджик,  ул. Кирова, д. 70 | 3 269 954,80 | 1 679 354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 482,00 | 1 590 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28, корп. А | 4 837 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 837 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28 | 2 418 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 418 762,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Геленджик,  ул. Куйбышева, д. 1  корп. А | 1 669 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,30 | 1 669 059,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 19 | 8 601 994,20 | 0,00 | 4 743 182,00 | 0,00 | 2 535 913,00 | 0,00 | 1 322 899,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 131 | 2 976 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629,80 | 1 700 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 146 | 4 837 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 837 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Пионерская, д. 6 | 909 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,90 | 452 562,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Полевая, д. 29 | 9 923 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,20 | 2 295 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,00 | 7 628 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 13, корп. 3 | 863 184,00 | 174 608,00 | 688 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Геленджик,  ул. Пушкина, д. 9 | 2 019 873,00 | 782 618,00 | 464 174,00 | 0,00 | 384 665,00 | 0,00 | 388 416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 7 | 3 644 492,00 | 0,00 | 1 829 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 462,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 14 | 533 178,00 | 533 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Геленджик,  микрорайон  Северный, д. 13 | 4 837 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 837 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Геленджик,  ул. Советская, д. 67 | 888 386,00 | 0,00 | 888 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | г. Геленджик,  пер. Сосновый, д. 3  , корп. 1 | 2 418 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 418 762,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 11 | 1 674 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 1 674 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Геленджик,  ул. Ульяновская, д. 23 | 4 837 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 837 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 3

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

в отношении которых в этапе 2021 года планового периода 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению

услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные

пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 11) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ | | | | | | | |
|
| оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля | капитальный ремонт или замена признанных непригодными для эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в местах общего пользования и системы противодымной защиты (дымоудаления) |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | | **4 061 202,17** | **0,00** | **2 637 457,11** | **0,00** | **0,00** | **576 000,00** | **330 130,00** | **517 615,06** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 11, корп. А | 74 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Геленджикская, д. 15 | 184 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Геленджик,  ул. Грибоедова, д. 17 | 160 778,78 | 0,00 | 136 778,78 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Геленджик,  ул. Гринченко, д. 37 | 228 805,66 | 0,00 | 204 805,66 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Дружбы, д. 12 | 158 104,06 | 0,00 | 134 104,06 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Геленджик,  ул. Керченская, д. 8 | 46 849,20 | 0,00 | 22 849,20 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Геленджик,  ул. Кирова, д. 70 | 184 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28, корп. А | 333 549,01 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 66 026,00 | 103 523,01 | 0,00 |
| 9 | г. Геленджик,  с. Дивноморское,  ул. Олега Кошевого, д. 28 | 178 774,51 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 33 013,00 | 51 761,51 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | г. Геленджик,  ул. Куйбышева, д. 1, корп. А | 74 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 19 | 263 373,95 | 0,00 | 239 373,95 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 131 | 124 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Геленджик,  ул. Островского, д. 146 | 333 549,01 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 66 026,00 | 103 523,01 | 0,00 |
| 14 | г. Геленджик,  ул. Пионерская, д. 6 | 78 571,36 | 0,00 | 54 571,36 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Геленджик,  ул. Полевая, д. 29 | 184 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Пролетарская, д. 13, корп. 3 | 75 791,04 | 0,00 | 51 791,04 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Геленджик, ул. Пушкина, д. 9 | 145 192,38 | 0,00 | 121 192,38 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 7 | 184 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Геленджик,  ул. Свердлова, д. 14 | 55 990,68 | 0,00 | 31 990,68 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | г. Геленджик,  микрорайон Северный, д. 13 | 333 549,01 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 66 026,00 | 103 523,01 | 0,00 |
| 21 | г. Геленджик,  ул. Советская, д. 67 | 74 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Геленджик,  пер. Сосновый, д. 3, корп. 1 | 178 774,51 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 33 013,00 | 51 761,51 | 0,00 |
| 23 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 11 | 74 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Геленджик,  ул. Ульяновская, д. 23 | 333 549,01 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 66 026,00 | 103 523,01 | 0,00 |

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик И.А. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

выполнения регионального краткосрочного плана по плановому периоду 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов (этап 2021 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Суммарная общая площадь многоквартир-ных домов  (далее -МКД) всего | Количество граждан, зарегистриро- ванных по месту жительства в МКД | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта по плановому этапу трехлетнего планового периода | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Город-курорт Геленджик | 59 753,90 | 2 037,00 | х | х | х | 24 | 24 | х | х | х | 92 203 286,37 | 92 203 286,37 |

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик И.А. Васильев