

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13 октября 2022 года № 2243**

г. Геленджик

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования город-курорт Геленджик в сфере**

**строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,**

**утвержденную постановлением администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 18 декабря 2019 года №3002**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 23 сентября 2022 года №2100)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002, в соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 августа 2022 года № 532), руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 сентября 2022 года №2100) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.А. Богодистов, глава администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 23 сентября 2022 года №2100)

(далее – Программа)

1. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 6 889 299,6 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  593 353,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 560,1 тыс. рублей;  2022 год – 6 859,3 тыс. рублей;  2023 год – 67 518,2 тыс. рублей;  2024 год – 516 046,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  4 439 001,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 867,7 тыс. рублей;  2021 год – 38 560,6 тыс. рублей;  2022 год – 336 879,1 тыс. рублей;  2023 год – 1 218 878,0 тыс. рублей;  2024 год – 772 415,9 тыс. рублей;  2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  1 720 399,8 тыс. рублей и 11 400\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 84 725,8 тыс. рублей;  2021 год – 188 063,5 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей;  2022 год – 346 587,9 тыс. рублей;  2023 год – 155 205,5 тыс. рублей;  2024 год – 92 896,0 тыс. рублей;  2025 год – 852 921,1 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –  136 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 852,4 тыс. рублей;  2021 год – 11 692,6 тыс. рублей;  2022 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | |

».

2. Таблицу №2 раздела 4 изложить в следующей редакции

«Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 17 748,4 | 0,0 | 0,0 | 17 748,4 | 0,0 |
| 2021 | 24 168,8 | 0,0 | 0,0 | 24 168,8 | 0,0 |
| 2022 | 50 434,6 | 0,0 | 0,0 | 50 434,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 106 883,2 | 0,0 | 0,0 | 106 883,2 | 0,0 |
| **Всего** | **199 235,0** | **0,0** | **0,0** | **199 235,0** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0 | 0,0 | 0,0 | 85 030,0 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 532 052,5 | 0,0 | 310 203,4 | 221 849,1 | 0,0 |
| 2023 | 1 409 725,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 125 757,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 349 163,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | 63 518,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | 720 562,7 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **6 204 584,1** | **581 575,5**  **0,0** | **4 366 639,8**  **0,0** | **1 256 368,8** | 0,0 |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |
| 2021 | 19 950,2 | 1 560,1 | 2 403,6 | 4 293,9 | 11 692,6 |
| 2022 | 151 053,2 | 6 859,3 | 17 569,8 | 26 624,1 | 100 000,0 |
| 2023 | 13 834,3 | 972,5 | 1 456,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 14 222,8 | 1 016,4 | 1 800,9 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **221 303,6** | **11 778,3** | **27 098,3** | **45 882,0** | **136 545,0** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 110 727,8 | 0,0 | 36 157,0 | 74 570,8 | 0,0 |
| 2022 | 56 786,0 | 0,0 | 9 105,9 | 47 680,1 | 0,0 |
| 2023 | 26 042,1 | 0,0 | 0,0 | 26 042,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 971,6 | 0,0 | 0,0 | 25 971,6 | 0,0 |
| 2025 | 23 075,2 | 0,0 | 0,0 | 23 075,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **264 176,9** | **0,0** | **45 262,9** | **218 914,0** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 98 815,9 | 1 370,0 | 3 867,7 | 84 725,8 | 8 852,4 |
| 2021 | 239 876,8 | 1 560,1 | 38 560,6 | 188 063,5 | 11 692,6 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 790 326,3 | 6 859,3 | 336 879,1 | 346 587.9 | 100 000,0 |
| 2023 | 1 449 601,7 | 67 518,2 | 1 218 878,0 | 155 205,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 1 389 358,1 | 516 046,2 | 772 415,9 | 92 896,0 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 921 320,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 852 921,1 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **6 889 299,6** | **593 353,8** | **4 439 001,0** | **1 720 399,8** | **136 545,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3 | 0,0 | 0,0 | 79 991,3 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |  |
| 2022 | 525 660,3 | 0,0 | 310 203,4 | 215 456,9 | 0,0 |
| 2023 | 1 403 193,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 119 225,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 342 631,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | 56 986,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| **Всего** | **6 168 215,9** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | **1 220 000,6** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | |

3. Пункт 2.3 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | 1550 | - |

4. Пункт 2.5 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | - | - | 1 | - | - | - | 4 |

5. Строку 8 паспорта Подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – Подпрограммы) на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 6 204 584,1 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  581 575,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 66 545,7 тыс. рублей;  2024 год – 515 029,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  4 366 639,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 310 203,4 тыс. рублей;  2023 год – 1 217 421,7 тыс. рублей;  2024 год – 770 615,0 тыс. рублей;  2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  1 256 368,8 тыс. рублей и 11 400\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 39 650,2 тыс. рублей;  2021 год – 85 030,0 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей;  2022 год – 221 849,1 тыс. рублей;  2023 год – 125 757,9 тыс. рублей;  2024 год – 63 518,9 тыс. рублей;  2025 год – 720 562,7 тыс. рублей. |

».

6. Абзац второй раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 года №857 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01 июля 2013 года №685 «Об утверждении перечня государственных программ Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №967.

7. Таблицу №1 раздела 3 Подпрограммы годы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0  11 400,0\* | 0,0 | 0,0 | | 85 030,0  11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 532 052,5 | 0,0 | 310 203,4 | | 221 849,1 | 0,0 |
| 2023 | 1 409 725,3 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | | 125 757,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 349 163,7 | 515 029,8 | 770 615,0 | | 63 518,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | | 720 562,7 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **6 204 584,1**  **11 400,0\*** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | | **1 256 368,8**  **11 400,0\*** | **0,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3  11 400,0\* | 0,0 | | 0,0 | 79 991,3  11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 525 660,3 | 0,0 | | 310 203,4 | 215 456,9 | 0,0  0,0 |
| 2023 | 1 403 193,3 | 66 545,7 | | 1 217 421,7 | 119 225,9 | 0,0 |
| 2024 | 1 342 631,7 | 515 029,8 | | 770 615,0 | 56 986,9 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 | | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| **Всего** | **6 168 215,9**  **11 400,0** | **581 575,5** | | **4 366 639,8** | **1 220 000,6**  **11 400,0** | **0,0** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | |

».

8. Приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»», в том числе: | 2020 | 23 746,1 | 0,0 | 0,0 | 23 746,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 26 125,7 | 0,0 | 0,0 | 26 125,7 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 158 821,2 | 0,0 | 87 956,3 | 70 864,9 | 0,0 |
| 2023 | 109 252,3 | 0,0 | 43 321,8 | 65 930,5 | 0,0 |
| 2024 | 2 299,8 | 0,0 | 0,0 | 2 299,8 | 0,0 |
| 2025 | 1 601 929,7 | 0,0 | 1 419 199,7 | 182 730,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 922 174,8** | **0,0** | **1 550 477,8** | **371 697,0** | **0,0** | **Х** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в  с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт.,  2023 год-строительство | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 101 209,0 | 0,0 | 87 956,3 | 13 252,7 | 0,0 |
| 2023 | 48 184,3 | 0,0 | 43 321,8 | 4 862,5 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **149 398,4** | **0,0** | **131 278,1** | **18 120,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6 199,5 | 0,0 | 0,0 | 6 199,5 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 64 000,0 | 0,0 | 55 670,0 | 8 330,0 | 0,0 |
| **всего** | **70 199,5** | **0,0** | **55 670,0** | **14 529,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский,  г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  Строительство -2024 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4 105,0 | 0,0 | 0,0 | 4 105,0 | 0,0 |
| 2023 | 9 486,7 | 0,0 | 0,0 | 9 486,7 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| **всего** | **83 091,7** | **0,0** | **64 600,0** | **18 491,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени  П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,  ул. Революционная, 10 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год, строительство 2023- год. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 15 165,0 | 0,0 | 0,0 | 15 165,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **356 565,0** | **0,0** | **323 000,0** | **33 565,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон Парус, д.25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2023 год, строительство – 2025 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 11 126,7 | 0,0 | 0,0 | 11 126,7 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **351 126,7** | **0,0** | **323 000,0** | **28 126,7** | **0,0** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик,  ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 28 742,8 | 0,0 | 0,0 | 28 742,8 | 0,0 |
| 2023 | 7 942,4 | 0,0 | 0,0 | 7 942,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 329 929,7 | 0,0 | 329 929,7 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **366 614,9** | **0,0** | **329 929,7** | **36 685,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.Халтурина, 38 | 2020 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | Разработка ПСД – 2021 год,  Корректировка ПСД –  2023 год. | управление строительства |
| 2021 | 2 578,1 | 0,0 | 0,0 | 2 578,1 | 0,0 |
| 2022 | 5 494,4 | 0,0 | 0,0 | 5 494,4 | 0,0 |
| 2023 | 681,8 | 0,0 | 0,0 | 681,8 | 0,0 |
| 2024 | 293,8 | 0,0 | 0,0 | 293,8 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **349 134,6** | **0,0** | **323 000,0** | **26 134,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 23 654,5 | 0,0 | 0,0 | 23 654,5 | 0,0 | 2021 год – разработка ПСД | управление строительства |
| 2021 | 23 547,6 | 0,0 | 0,0 | 23 547,6 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 0,0 | 0,0 | 11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **47 202,1** | **0,0** | **0,0** | **47 202,1** | **0,0** | **Х** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство центра дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление образования) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12 371,2 | 0,0 | 0,0 | 12 371,2 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 371,2** | **0,0** | **0,0** | **12 371,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Проектирование и строительство спортивного зала МБОУ ООШ №21 им. Евгения Савицкого, по адресу: г. Геленджик, с. Береговое,  ул. Мира 25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт., строительство -2024 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4 105,0 | 0,0 | 0,0 | 4 105,0 | 0,0 |
| 2023 | 11 859,7 | 0,0 | 0,0 | 11 859,7 | 0,0 |
| 2024 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | 0,0 |
| 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **136 470,7** | **0,0** | **0,0** | **136 470,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Современная школа» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 218 721,0 | 0,0 | 177 255,5 | 41 465,5 | 0,0 |
| 2023 | 270 164,6 | 66 545,7 | 184 379,5 | 19 239,4 | 0,0 |
| 2024 | 805 136,0 | 515 029,8 | 238 493,1 | 51 613,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 294 021,6** | **581 575,5** | **600 128,1** | **112 318,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  строительство -2023 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 218 721,0 | 0,0 | 177 255,5 | 41 465,5 | 0,0 |
| 2023 | 270 164,6 | 66 545,7 | 184 379,5 | 19 239,4 | 0,0 |
| 2024 | 805 136,0 | 515 029,8 | 238 493,1 | 51 613,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 294 021,6** | **581 575,5** | **600 128,1** | **112 318,0** | 0,0 | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных объектов | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | управление строительства |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 911,3 | 0,0 | 0,0 | 911,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 48 909,0 | 0,0 | 0,0 | 48 909,0 | 0,0 |
| 2022 | 91 046,5 | 0,0 | 0,0 | 91 046,5 | 0,0 |
| 2023 | 10 683,5 | 0,0 | 0,0 | 10 683,5 | 0,0 |
| 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |
| **всего** | **198 242,7** | **0,0** | **39 811,5** | **158 831,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД - 1шт. | управление строительства |
| 2021 | 7 898,2 | 0,0 | 0,0 | 7 898,2 | 0,0 |
| 2022 | 2 235,0 | 0,0 | 0,0 | 2 235,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 650,1 | 0,0 | 0,0 | 1 650,1 | 0,0 |
| 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |
| **всего** | **58 475,7** | **0,0** | **39 811,5** | **18 664,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул.Красной в с. Пшада г.Геленджика | 2020 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 2020 год -разработка ПСД- 1шт.  2022 год - строительство | управление строительства |
| 2021 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 69 485,2 | 0,0 | 0,0 | 69 485,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **93 516,7** | **0,0** | **0,0** | **93 516,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне Северный  г. Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | консервация | управление строительства |
| 2021 | 860,1 | 0,0 | 0,0 | 860,1 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 736,1** | **0,0** | **0,0** | **1 736,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.4 | Консервация объекта: «Спортивный зал по ул.Горной, 23 в с. Дивноморское г. Геленджика» | 2020 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | консервация | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3,8** | **0,0** | **0,0** | **3,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.5 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул. Центральной б/н в с. Виноградное г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1шт. | управление строительства |
| 2021 | 8 815,8 | 0,0 | 0,0 | 8 815,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 815,8** | **0,0** | **0,0** | **8 815,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.6 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр-н Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 7 334,9 | 0,0 | 0,0 | 7 334,9 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **7 334,9** | **0,0** | **0,0** | **7 334,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.7 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в хут. Широкая Щель г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 9 576,3 | 0,0 | 0,0 | 9 576,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 576,3** | **0,0** | **0,0** | **9 576,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.8 | Многофункциональный спортивный зал по адресу: город Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира 26б | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 9 033,4 | 0,0 | 0,0 | 9 033,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 033,4** | **0,0** | **0,0** | **9 033,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.9 | Комплексная спортивно-игровая площадка в с. Прасковеевка г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 10 150,0 | 0,0 | 0,0 | 10 150,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **10 150,0** | **0,0** | **0,0** | **10 150,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 3 222,3 | 0,0 | 0,0 | 3 222,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 55 654,4 | 0,0 | 44 991,6 | 10 662,8 | 0,0 |
| 2023 | 994 693,9 | 0,0 | 989 720,4 | 4 973,5 | 0,0 |
| 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |
| 2025 | 795 013,7 | 0,0 | 609 388,5 | 185 625,2 | 0,0 |
| **всего** | **2 383 770,2** | **0,0** | **2 176 222,4** | **207 547,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в  с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 1 267,3 | 0,0 | 0,0 | 1 267,3 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт., строительство – 2025 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 121 584,2 | 0,0 | 119 152,5 | 2 431,7 | 0,0 |
| **всего** | **122 851,5** | **0,0** | **119 152,5** | **3 699,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство станции биологической очистки сточных вод на р. Су-Аран по ул.Островского и 9 блочных КНС в местах пересечения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на набережной, в районе улиц Маячной, Морской, Садовой, Советской, Чайковского, Курзальной, Грибоедова, Гринченко, Крымской в  г. Геленджике | 2020 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 1 955,0 | 0,0 | 2020 год – строительство | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 955,0** | **0,0** | **0,0** | **1 955,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.3 | Проектирование и строительство системы ливнеотведения по ул.Школьной в с.Пшада г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7 730,0 | 0,0 | 0,0 | 7 730,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 120,0** | **0,0** | **0,0** | **8 120,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик,  с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  Строительство -2025 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 10 436,7 | 0,0 | 0,0 | 10 436,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **183 436,7** | **0,0** | **0,0** | **183 436,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 – 2023 годы. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 45 217,7 | 0,0 | 44 991,6 | 226,1 | 0,0 |
| 2023 | 994 693,9 | 0,0 | 989 720,4 | 4 973,5 | 0,0 |
| 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |
| 2025 | 492 699,5 | 0,0 | 490 236,0 | 2 463,5 | 0,0 |
| **Всего** | **2 067 407,0** | **0,0** | **2 057 069,9** | **10 337,1** | **0,0** |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнения функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Основное мероприятие: «Осуществление в пределах полномочий управления строительства и координации управления строительства», в том числе: | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 4 178,6 | 0,0 | 0,0 | 4 178,6 | 0,0 |
| 2022 | 6 392,2 | 0,0 | 0,0 | 6 392,2 | 0,0 |
| 2023 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 726,6 | 0,0 | 0,0 | 5 726,6 | 0,0 |
| **всего** | **34 628,3** | **0,0** | **0,0** | **34 628,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 266,9 | 0,0 | 0,0 | 5 266,9 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
| 2021 | 4 178,6 | 0,0 | 0,0 | 4 178,6 | 0,0 |
| 2022 | 6 392,2 | 0,0 | 0,0 | 6 392,2 | 0,0 |
| 2023 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 726,6 | 0,0 | 0,0 | 5 726,6 | 0,0 |
| **всего** | **34 628,3** | **0,0** | **0,0** | **34 628,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов улично-дорожной сети», в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |
| 2022 | 1 017,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 947,5** | **0,0** | **0,0** | **12 947,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г. Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт., строительство – 2023 год | управление строительства |
| 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |
| 2022 | 1 017,2 | 0,0 | 0,0 | 1 017,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 947,5** | **0,0** | **0,0** | **12 947,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.6 | Задача №6. Строительство учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 18 399,0 | 0,0 | 0,0 | 18 399,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **358 399,0** | **0,0** | **0,0** | **358 399,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.6.1.1 | Проектирование и строительство Дома культуры, расположенного по ул.Красной в с.Пшада г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2023 год.. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 11 531,4 | 0,0 | 0,0 | 11 531,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **211 531,4** | **0,0** | **0,0** | **211 531,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.6.1.2 | Проектирование и строительство культурно-досугового центра, расположенного в хут. Джанхот г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  1 шт., строительство 2023 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6 867,6 | 0,0 | 0,0 | 6 867,6 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **146 867,6** | **0,0** | **0,0** | **146 867,6** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **39 650,2** | **0,0** | **0,0** | **39 650,2** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **85 030,0** | **0,0** | **0,0** | **85 030,0** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| **2022** | **532 052,5** | **0,0** | **310 203,4** | **221 849,1** | **0,0** |
| **2023** | **1 409 725,3** | **66 545,7** | **1 217 421,7** | **125 757,9** | **0,0** |
| **2024** | **1 349 163,7** | **515 029,8** | **770 615,0** | **63 518,9** | **0,0** |
| **2025** | **2 788 962,4** | **0,0** | **2 068 399,7** | **720 562,7** | **0,0** |
| **всего** | **6 204 584,1** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | **1 256 368,8** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | | | | |

».

9. «Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 имени П.Д. Стеняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс. | Всего | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **350 040,0** | **-** | **10 040,0** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 27 040,0 | - | 10 040,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **356 565,0** | **-** | **15 165,0** | **1 400,0** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | **33 565,0** | - | **15 165,0** | **1 400,0** | **-** | 17 000,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

10. Приложение 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средей общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, д. 2».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс. | Всего | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **373 554,6** | **6 939,7** | **28 742,8** | **7 942,4** | **-** | **329 929,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
| местный бюджет | 43 624,9 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **373 554,6** | **6 939,7** | **28 742,8** | **7 942,4** | **-** | **329 929,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
| местный бюджет | 43 624,9 | 6 939,7 | 28 742,8 | 7 942,4 | - | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

11. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции

«Приложение 13

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1550 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Всего | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **1 309 622,6** | **33 653,7** | **203 112,3** | **268 014,7** | **804 841,9** | **-** |
| федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
| краевой бюджет | 600 128,1 | - | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
| местный бюджет | 127 919,0 | 33 653,7 | 25 856,8 | 17 089,5 | 51 319,0 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1 327 675,3** | **33 653,7** | **218 721,0** | **270 164,6** | **805 136,0** | **-** |
| федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
| краевой бюджет | 600 128,1 |  | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
| местный бюджет | 145 971,7 | 33 653,7 | 41 465,5 | 19 239,4 | 51 613,1 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

12. «Приложение 30 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 30

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство спортивного зала МБОУ СОШ 21 им. Евгения Савицкого, по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 100 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс. | Всего | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **130 459,7** | **-** | **-** | **10 459,7** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 130 459,7 | - | - | 10 459,7 | - | 120 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **136 470,7** | **-** | **4 105,0** | **11 859,7** | **506,0** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | **136 470,7** | - | **4 105,0** | **11 859,7** | **506,0** | 120 000,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

13. Дополнить Программу приложением 34 следующего содержания::

«Приложение 34

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 13.10.2022 года №2243)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 15 тыс м3/сут |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  (тыс. | Всего | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **2 067 407,0** | **-** | **45 217,7** | **994 693,9** | **534 795,9** | **492 699,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2 057 069,9 |  | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 |
| местный бюджет | 10 337,1 | - | 226,1 | 4 973,5 | 2 674,0 | 2 463,5 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **2 067 407,0** | **-** | **45 217,7** | **994 693,9** | **534 795,9** | **492 699,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2 057 069,9 |  | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 |
| местный бюджет | 10 337,1 | - | 226,1 | 4 973,5 | 2 674,0 | 2 463,5 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Н.В. Мальцева, исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

программ

е