УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, Председатель общественной комиссии муниципального образования

город-курорт Геленджик

____________________________П.П. Блинов

«____» __________ 2019 года

План

по организации проведения в 2020 году общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

| №п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объявление отбора предложений на включение в перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения | 29.11.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик(далее – Управление ЖКХ) Отдел по взаимодействию со средствами массовой информацииадминистрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – СМИ) |
| 2 | Сбор предложений от граждан адресов общественных территорий, выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 год | 02.12.2019 – 20.12.2019 | Управление ЖКХ |
| 3 | Обсуждение перечня общественных территорий в целях проведения рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 год | 02.12.2019 – 20.12.2019 | Управление ЖКХ |
| 4 | Подведение итогов общественного обсуждения территорий по отбору для рейтингового голосования. Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | До 25.12.2019 | Общественная комиссия муниципального образования город-курорт Геленджико ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Общественная комиссия) |
| 5 | Утверждениедизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | До 25.12.2019 | Общественная комиссия |
| 6 | Опубликование на официальном сайте муниципального образования города-курорта Геленджикдизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования, с целью ознакомления всех заинтересованных лиц | 25.12.2019 – 27.12.2019 | Управление ЖКХ СМИ |
| 7 | Принятие муниципального правового акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования | До 29.01.2020 | Управление ЖКХ |
| 8 | Опубликование в средствах массовой информации перечня общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования,выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 год | До 05.02.2019 | СМИ |
| 9 | Создание территориальных счетных комиссий по проведению рейтингового голосования и их количества | 30.01.2020 – 05.02.2020 | Общественная комиссия |
| 10 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 год | 16.02.2020 | Управление ЖКХ |
| 11 | Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественных территорий, выполнение работ по благоустройству которых, планируется на 2021 год | До 19.02.2020 | Общественная комиссия |
| 12 | Опубликование итогов онлайн голосования по отбору общественных территорий на официальном сайте муниципального образования города-курорта Геленджик | До 19.02.2020 | СМИ |
| 13 | Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования (срок общественного обсуждения не менее 30 календарных дней) | До 31.03.2020 | Управление ЖКХ |

Исполняющий обязанности

начальника управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик												 А.В. Сугибин