**Об утверждении краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества собственников помещений**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории муниципального образования**

**город-курорт Геленджик, на этап 2023 года**

**планового периода 2014-2016, 2017-2019,**

**2020-2022, 2023-2025 годов**

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря
2021 года № 961), в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля
2013 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 июля 2022 года № 4713-КЗ), приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 апреля 2018 года №150 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы» (в редакции приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 3 февраля 2022 года № 36), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №271-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов в следующем составе:

1.1. Список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов (приложение 1).

1.2. Список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении которых в этапе 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение 2).

1.3. Список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении которых в этапе 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез):

1) представить отчет о выполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на этап
2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов по окончании его реализации;

2) обеспечить размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Кациди Ю.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

город-курорт Геленджик М.П. Рыбалкина

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город-курорт Геленджик

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) (с указанием населенного пункта) | Количество | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистри-рованных по месту жительства в МКД | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| этажей  | подъездов | квартир |
| всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе |
| средства фонда капитально-го ремонта МКД | в том числе  | прогнозируе-мый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2022-2023 годах | заимствован-ные средства |
| РФ | Красно-дарского края  | муни-ципаль-ного образо-вания  |
| ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | **Х** | **Х** | **Х** | **70 417,1** | **2 241** | **Х** | **171 366 375,34** | **23 045 586,9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 648 593,40** | **140 672 195,04** | **Х** |
| 1 |  г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 83  | 2 | 1 | 8 | 349,8 | 12 | РО | 2 349 218,24 | 161 074,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 787,04 | 2 136 357,04 | II.2024 |
| 2 |  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 60  | 2 | 1 | 18 | 1900 | 78 | РО | 4 336 946,11 | 268 354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 608,24 | 3 984 983,86 | II.2024 |
| 3 |  г. Геленджик, ул. Красная, д. 8  | 2 | 3 | 24 | 945,9 | 42 | РО | 4 256 076,29 | 75 780,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 359,15 | 4 069 936,86  | II.2024 |
| 4 |  г. Геленджик, ул. Красная, д. 2  | 2 | 1 | 10 | 530,3 | 32 | РО | 2 398 025,59 | 147 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 486,15 | 2 204 339,49  | II.2024 |
| 5 |  г. Геленджик, ул. Красная, д. 4  | 2 | 1 | 15 | 448,8 | 32 | РО | 2 199 980,21 | 135 862,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 986,21 | 2 021 131,93  | II.2024 |
| 6 |  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 5 А  | 5 | 1 | 69 | 3460 | 69 | РО | 2 890 283,15 | 647 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 692,19 | 2 037 630,69  | II.2024 |
| 7 |  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 16  | 9 | 1 | 36 | 2268,5 | 96 | РО | 4 820 856,60 | 986 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 499,28 | 3 522 196,95  | II.2024 |
| 8 |  г. Геленджик, ул. Островского, д. 133  | 5 | 4 | 60 | 3375,5 | 32 | РО | 2 401 849,68 | 1 466 294,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 145,04 | 472 409,85  | II.2024 |
| 9 |  г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 20 А  | 1 | 1 | 17 | 525,1 | 7 | РО | 2 839 227,49 | 180 349,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 907,78 | 2 601 970,17  | II.2024 |
| 10 |  г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 13, корп. 6  | 2 | 2 | 16 | 838,7 | 16 | РО | 5 477 181,90 | 322 752,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 869,42 | 5 050 560,10  | II.2024 |
| 11 |  г. Геленджик, ул. Советская, д. 68  | 5 | 4 | 58 | 2928,3 | 114 | РО | 12 218 083,32 | 1 171 379,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 233,39 | 10 676 470,30  | II.2024 |
| 12 |  г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 21 | 2 | 3 | 18 | 1237,8 | 23 | РО | 5 259 478,16 | 451 299,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 367,98 | 4 663 810,80  | II.2024 |
| 13 |  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 18  | 9 | 1 | 36 | 2444,5 | 68 | РО | 2 788 468,16 | 948 471,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 599,03 | 1 541 397,39  | II.2024 |
| 14 |  г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова, д. 21  | 9 | 1 | 45 | 2430,4 | 59 | РО | 8 814 827,27 | 863 438,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 306,62 | 7 679 081,82  | II.2024 |
| 15 |  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 19  | 9 | 1 | 98 | 3238,8 | 98 | РО | 18 995 396,61 | 1 138 112,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 181,74 | 17 496 102,38  | II.2024 |
| 16 |  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 49  | 5 | 3 | 40 | 2477,4 | 159 | РО | 10 626 406,40 | 1 078 902,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 239,86 | 9 205 264,08  | II.2024 |
| 17 |  г. Геленджик, ул. Горная, д. 15  | 2 | 1 | 23 | 659,7 | 23 | РО | 1 339 390,09 | 101 209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 385,91 | 1 206 794,36  | II.2024 |
| 18 |  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 30  | 5 | 2 | 50 | 3264,1 | 112 | РО | 15 701 015,70 | 1 257 673,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 471,49 | 14 040 870,32  | II.2024 |
| 19 |  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 74  | 2 | 1 | 8 | 235,4 | 11 | РО | 1 479 315,10 | 110 259,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 950,34 | 1 334 105,05  | II.2024 |
| 20 |  г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 1  | 4 | 3 | 63 | 2612,1 | 68 | РО | 11 912 773,76 | 847 960,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 430,21 | 10 797 383,12  | II.2024 |
| 21 |  г. Геленджик, ул. Котовского, д. 11  | 5 | 4 | 72 | 3628,1 | 154 | РО | 24 209 130,20 | 776 232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 559,24 | 22 911 338,58  | II.2024 |
| 22 |  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 34  | 5 | 6 | 90 | 5289,2 | 130 | РО | 8 025 223,55 | 1 880 754,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 367,94 | 5 550 100,71  | II.2024 |
| 23 |  г. Геленджик, с. Пшада, ул. Новороссийская, д. 55  | 2 | 1 | 9 | 455,4 | 12 | РО | 2 194 478,95 | 139 475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 601,15 | 2 011 401,94  | II.2024 |
| 24 |  г. Геленджик, ул. Горького, д. 66  | 3 | 1 | 12 | 693,6 | 18 | РО | 750 295,28 | 239 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 115,79 | 432 067,69  | II.2024 |
| 25 |  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 21 А  | 9 | 6 | 216 | 14840,8 | 348 | РО | 7 844 668,52 | 5 347 778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 947,18 | 803 942,71  | II.2024 |
| 26 |  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 13  | 9 | 2 | 284 | 9338,9 | 428 | РО | 5 237 779,01 | 2 301 737,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 495,03 | 2 220 546,85  | II.2024 |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез

 Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город-курорт Геленджик

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении которых в этапе 2023 года планового периода
2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,

предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес много-квартирного дома (далее – МКД) (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24) |  | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт, замена, модернизация лифтов | ремонт лифтовых шахт | ремонт машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада  | ремонт фундамента |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | пог.м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | **162 505 575,30** | **15 898 971,20** | **15 729 675,00** | **0,00** | **7 016 625,00** | **6 960 867,00** | **14 508 958,50** | **5** | **12 093 810,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **5 936,15** | **28 740 261,10** | **0,00** | **0,00** | **11 725,03** | **0,00** | **61 556 407,50** | **0,00** | **0,00** |
| 1 |  г. Геленд-жик, ул. Красно-гвардейс-кая, д. 83  | 2 187 574,20 | 180 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,30 | 0,00 | 2 007 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  г. Геленд-жик, ул. Кирова, д. 60  | 4 052 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 055,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,00 | 2 052 066,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 0,00 | 1 770 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  г. Геленд-жик, ул. Красная, д. 8  | 4 065 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 754,75 | 4 065 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  г. Геленд-жик, ул. Красная, д. 2  | 2 245 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 417,00 | 2 245 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  г. Геленд-жик, ул. Красная, д. 4  | 2 052 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,00 | 2 052 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  г. Геленд-жик, ул. Орджо-никидзе, д. 5 А  | 2 650 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 625,00 | 0,00 | 1 309 905,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  г. Геленд-жик, микрорайон Северный, д. 16  | 4 435 783,80 | 1 406 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 806,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 334,50 | 1 448 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  г. Геленд-жик, ул. Остров--кого, д. 133  | 2 230 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  г. Геленд-жик, с.Кабардин-ка, ул. Спор-тивная, д. 20 А  | 2 677 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,08 | 0,00 | 2 677 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  г. Геленд-жик, с.Кабардин-ка, ул. Про-летарская, д. 13,корп. 6  | 5 205 930,00 | 0,00 | 930 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,32 | 0,00 | 4 275 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  г. Геленд-жик, ул. Советс-кая, д. 68  | 11 840 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255,37 | 0,00 | 11 840 692,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  г. Геленд-жик, с. Текос, пер. Советс-кий, д. 21  | 5 012 245,20 | 599 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,52 | 0,00 | 4 412 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  г. Геленд-жик, микрорайон Парус, д. 18  | 2 608 643,20 | 2 608 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  г. Геленд-жик, с. Дивно-морское, ул. Кирова, д. 21  | 8 144 116,00 | 1 539 078,00 | 1 660 750,00 | 0,00 | 1 340 625,00 | 0,00 | 1 760 625,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 342,00 | 1 843 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  г. Геленд-жик, ул. Сверд-лова, д. 19  | 18 476 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519,24 | 0,00 | 18 476 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  г. Геленд-жик, микрорайон Северный, д. 49  | 10 101 168,00 | 0,00 | 4 491 690,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 588,00 | 1 417 890,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  г. Геленд-жик, ул. Горная, д. 15  | 1 216 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 075,00 | 0,00 | 580 302,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  г. Геленд-жик, ул.Свердло-ва, д. 30  | 14 859 032,40 | 1 828 628,80 | 3 833 960,00 | 0,00 | 2 081 475,00 | 2 769 279,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 806,40 | 4 345 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  г. Геленд-жик, ул. Луна-чарского, д. 74  | 1 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 1 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  г. Геленд-жик, с. Дивно-морское, ул. Горная, д. 1  | 11 345 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 910,00 | 3 054 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 6 037 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  г. Геленд-жик, ул. Котовс-кого, д. 11  | 23 203 630,50 | 0,00 | 4 812 525,00 | 0,00 | 1 415 700,00 | 0,00 | 2 676 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 979,50 | 4 240 255,50 | 0,00 | 0,00 | 1 916,00 | 0,00 | 10 059 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  г. Геленд-жик, ул. Грин-ченко, д. 34  | 7 735 680,00 | 7 735 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  г. Геленд-жик, с. Пшада, ул. Ново-российская, д. 55  | 2 046 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,00 | 2 046 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  г. Геленд-жик, ул. Горько-го, д. 66  | 671 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 125,00 | 0,00 | 469 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  г. Геленд-жик, ул. Лесели-дзе, д. 21 А  | 7 256 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 7 256 286,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  г. Геленд-жик, микрорайон Парус, д. 13  | 4 837 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4 837 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез

 Приложение 3

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город-курорт Геленджик

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,

в отношении которых в этапе 2023 года планового периода 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года
№ 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории Краснодарского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | **Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 9)** | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ |
| разработка проектной документации  | проведение государственной экспертизы проектной документации  | составление сметной документации  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта  | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля  |
| руб.  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальному образованию город-курорт Геленджик** | **8 860 800,04** | **4 427 350,69** | **0,00** | **0,00** | **624 000,00** | **331 830,00** | **3 477 619,35** |
| 1 | г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 83 | 161 644,04 | 90 829,95 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 46 814,09 |
| 2 | г. Геленджик, ул. Кирова, д. 60 | 284 525,11 | 173 803,30 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 86 721,81 |
| 3 | г. Геленджик, ул. Красная, д. 8 | 190 992,79 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 86 992,79 |
| 4 | г. Геленджик, ул. Красная, д. 2 | 152 063,59 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 48 063,59 |
| 5 | г. Геленджик, ул. Красная, д. 4 | 147 914,21 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 43 914,21 |
| 6 | г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 5 А | 239 753,15 | 159 031,80 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 56 721,35 |
| 7 | г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 16 | 385 072,80 | 266 147,03 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 94 925,77 |
| 8 | г. Геленджик, ул. Островского, д. 133 | 171 724,68 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 47 724,68 |
| 9 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 20 А | 161 307,49 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 57 307,49 |
| 10 | г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская, д. 13, корп. 6 | 271 251,90 | 135 845,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 111 406,90 |
| 11 | г. Геленджик, ул. Советская, д. 68 | 377 390,82 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 253 390,82 |
| 12 | г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 21 | 247 232,96 | 115 970,91 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 107 262,05 |
| 13 | г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 18 | 179 824,96 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 55 824,96 |
| 14 | г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова, д. 21 | 670 711,27 | 472 427,18 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 174 284,09 |
| 15 | г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 19 | 519 386,61 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 395 386,61 |
| 16 | г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 49 | 525 238,40 | 285 073,40 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 216 165,00 |
| 17 | г. Геленджик, ул. Горная, д. 15 | 123 013,09 | 72 982,62 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 26 030,47 |
| 18 | г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 30 | 841 983,30 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 317 983,30 |
| 19 | г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 74 | 132 815,10 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 28 815,10 |
| 20 | г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 1 | 566 803,76 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 242 803,76 |
| 21 | г. Геленджик, ул. Котовского, д. 11 | 1 005 499,70 | 484 942,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 496 557,70 |
| 22 | г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 34 | 289 543,55 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 165 543,55 |
| 23 | г. Геленджик, с. Пшада, ул. Новороссийская, д. 55 | 147 798,95 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 43 798,95 |
| 24 | г. Геленджик, ул. Горького, д. 66 | 78 670,28 | 40 297,50 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 14 372,78 |
| 25 | г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 21 А | 588 382,52 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 199 098,00 | 155 284,52 |
| 26 | г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 13 | 400 255,01 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 132 732,00 | 103 523,01 |

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез