**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

(далее также – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Координаторы подпрограмм | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы;  «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы;  «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | создание условий для повышения уровня комфортности проживания для человека, которые позволят не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечат высокое качество жизни в целом | | | | |
| Задачи муниципальной программы | проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик;  сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  организация эффективной системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик | Ц3, Ц4, Ц17, Ц13 | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля обслуживаемой площади зеленых насаждений;  уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик;  доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; | | | | |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024–2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные  источники |
| 2024 | 904 230,5 | 2 148,9 | 62 409,7 | 839 671,9 | 0,0 |
| 2025 | 746 511,3 | 0,0 | 1 748,2 | 744 763,1 | 0,0 |
| 2026 | 750 434,3 | 0,0 | 1 748,2 | 748 686,1 | 0,0 |
| 2027 | 750 434,3 | 0,0 | 1 748,2 | 748 686,1 | 0,0 |
| 2028 | 750 434,3 | 0,0 | 1 748,2 | 748 686,1 | 0,0 |
| 2029 | 750 434,3 | 0,0 | 1 748,2 | 748 686,1 | 0,0 |
| 2030 | 750 434,3 | 0,0 | 1 748,2 | 748 686,1 | 0,0 |
| Всего | **5 402 913,3** | **2 148,9** | **72 898,9** | **5 327 865,5** | **0,0** |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Данные о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2024-2030 годы.

2. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы (приложение 4 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;

- подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы (приложение 5 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по поддержанию и улучшению санитарного состояния муниципального образования город-курорт Геленджик;

- подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы (приложение 6 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

3. Информация о налоговых расходах муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

реализации муниципальной программы

Информация о налоговых расходах не предусмотрена.

4. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

5. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально с нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономики следующие документы:

- отчет об исполнении финансирования муниципальной программы;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы;

- отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик М.А. Киселев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт  Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обслуживаемой площади зеленых насаждений | % | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2 | Уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов | % | 3 | 91,3 | 91,6 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 33,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 |
| 1.4 | Количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма №1 «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | 3 | 497 | 448 | 426 | 458 | 431 | 464 | 437 | 469 |
| 2.2 | Количество обслуживаемых мест захоронения | ед. | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.4 | Количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик | тыс. кВт/ч | 3 | 9 521,2 | 9 331,8 | 9238,4 | 9238,4 | 9238,4 | 9238,4 | 9238,4 | 9238,4 |
| 2.5 | Количество объектов курортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, обустройству и ремонту | ед. | 3 | 68 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма №2 «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в общем объеме образовавшихся ТКО | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | % | 3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.3 | Количество кубических метров ТКО, вывезенных региональным оператором с мест несанкционированного размещения ТКО в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | тыс. м3 | 3 | 4,2 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Количество килограммов ТКО, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик с территории муниципального образования город-курорт  Геленджик | кг | 3 | 160 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма №3 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля дорог улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих уборке, содержанию и ремонту | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 1,38 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
| 4.3 | Доля протяженности системы ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации | % | 3 | 30 | 30 | 27 | 25 | 20 | 17 | 15 | 10 |
| 4.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на муниципальных дорогах города-курорта Геленджик в результате неудовлетворительных дорожных условий, связанных с применением средств регулирования дорожного движения и элементами обустройства автомобильных дорог | ед. | 3 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя  муниципальной программы | Еди-ница изме-рения | Тенденция  развития целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характе-ристики целевого показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 1.1 | Доля обслуживаемой площади зеленых насаждений | % | увеличение значений | определяется как отношение обслуживаемой площади зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании производственных программ муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих обслуживание зеленых насаждений | управление жилищно-комму-нального  хозяйства  админи-страции муниципального образования город-курорт  Геленджик (далее – управление ЖКХ) | ежегодно |
| 1.2 | Уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) | % | увеличение значений | определяется как отношение численности населения, охваченного договорами на вывоз ТКО, к общей численности населения муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании ведомственной отчетности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов (годовой) | управление ЖКХ | ежегодно |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | снижение значения | определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик | постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 ноября 2014 года №3306 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик» | управление ЖКХ | ежегодно |
| 1.4 | Количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | увеличение значений | количество обслуживаемых мемориальных сооружений «Вечный огонь» муниципального образования город-курорт Геленджик | реестр имущества муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ | ежегодно |
| 1.5 | Доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | увеличение значений | определяется как отношение количества благоустроенных воинских захоронений к общему количеству воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт | карточки учета воинских захоронений военного комиссариата города Геленджик, форма № 5, приложение к директиве Генерального штаба ВС РФ от 28 марта 2001 года № ДГШ-7 | управление ЖКХ | ежегодно |
| 2 | Подпрограмма №1 «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | снижение значения | количество аварийных деревьев, подлежащих сносу. Снижение количества аварийных деревьев на 5% ежегодно путем своевременного спила сухостоев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | акты обследования зеленых насаждений, форма, утвержденная постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года № 1343 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений» | управление ЖКХ | ежегодно |
| 2.2 | Количество обслуживаемых мест захоронения | ед. | увеличение значений | определяется путем подсчета количества обслуживаемых мест захоронения в городе-курорте Геленджике и сельских поселениях | реестр имущества муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ | ежегодно |
| 2.3 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | увеличение значений | определяется путем подсчета количества обслуживаемых фонтанов, размещенных в городе-курорте Геленджике и сельских поселениях | реестр имущества муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ | ежегодно |
| 2.4 | Количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик | тыс. кВт/ч | увеличение значений | определяется как количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик. Сокращение объемов потребления электроэнергии на 1% ежегодно | на основании годовой ведомственной отчетности «Техни-ко-экономические показатели уличного освещения в раз-резе муниципальных образований Краснодарского края», направляемой в министерство  топливно-энергетического комплекса и жилищ-но-коммунального хозяйства Краснодарского края | управление ЖКХ | ежегодно |
| 2.5 | Количество объектов курортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, обустройству и ремонту | ед. | увеличение значений | определяется как количество объектов курортной инфраструктуры, благоустроенных за счет средств курортного сбора | на основании акта о приемке выполненных работ | управление ЖКХ | ежегодно |
| 3 | Подпрограмма №2 «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 3.1 | Доля утилизированных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО | % | увеличение значений | определяется как отношение объема утилизированных ТКО к общему объему ТКО, образовавшихся в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | на основании ведомственной отчетности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов (годовой) | управление ЖКХ | ежегодно |
| 3.2 | Доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | % | увеличение значений | определяется как отношение количества обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО к общему количеству мест (площадок) для накопления ТКО на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | реестр имущества муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ | ежегодно |
| 3.3 | Количество кубических метров ТКО, вывезенных региональным оператором с мест несанкционированного размещения ТКО в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | тыс.  м3 | увеличение значений | определяется как количество кубических метров ТКО, вывезенных региональным оператором с мест несанкционированного размещения ТКО согласно реестру в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | на основании акта сдачи/приемки | управление ЖКХ | ежегодно |
| 3.4 | Количество килограммов ТКО, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования  город-курорт Геленджик с территории муниципального образования город-курорт Геленджик | кг | увеличение значений | определяется как количество килограмм ТКО, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик с территории муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании акта о приемке выполненных работ | управление ЖКХ | ежегодно |
| 4 | Подпрограмма №3 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 4.1 | Доля дорог улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих уборке, содержанию и ремонту | % | увеличение значений | отношение протяженности дорог улично-дорожной сети, подлежащих уборке, содержанию и ремонту, к общей протяженности дорог муниципального образования город-курорт Геленджик и сельских поселений | постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  28 июня 2023 года №1405 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, утверж-денный постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленд-жик от 25 октября 2021 года №2301 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленд-жик от 2 августа 2022 года №1727)» | управление ЖКХ | ежегодно |
| 4.2 | Доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | увеличение значений | определяется как отношение протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения к суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | постановление администрации муниципального образова-ния город-курорт Геленджик от  28 июня 2023 года №1405 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденный постановлением администрации муниципального образования го-род-курорт Геленджик от 25 октября 2021 года №2301 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2022 года №1727)» | управление ЖКХ | ежегодно |
| 4.3 | Доля протяженности системы ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации | % | снижение значения | определяется как отношение протяженности ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, к общей протяженности ливневой канализации в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | инвентаризационная опись по объектам внешнего благоустройства №8/ИНВ от 1 августа  2013 года | управление ЖКХ | ежегодно |
| 4.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на муниципальных дорогах города-курорта Геленджик в результате неудовлетворительных дорожных условий, связанных с применением средств регулирования дорожного движения и элементами обустройства автомобильных дорог | ед. | снижение значения | определяется как всего зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | согласно анализу аварийности на дорогах за интересующий период, предоставляемый, по запросу, отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу-курорту Геленджику |  |  |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе |
| муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |
|  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания для человека, которые позволят не только удовлетворять  жилищные потребности, но и обеспечат высокое качество жизни в целом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли  муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2024 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |  |  |
| 2025 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |
| 2026 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |
| 2027 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |
| 2028 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |
| 2029 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |
| 2030 | | 2 003,1 | | 0,0 | 0,0 | 2 003,1 | 0,0 |  |
| **всего** | | **14 021,7** | | **0,0** | **0,0** | **14 021,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли муниципального образования город-курорт Геленджик за жилые помещения муниципального жилищного фонда, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик | 2024 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 | перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации | управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации муниципального образования город- курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2025 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| 2026 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| 2027 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| 2028 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| 2029 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| 2030 | | 1 329,4 | | 0,0 | 0,0 | 1 329,4 | 0,0 |
| **всего** | | **9 305,8** | | **0,0** | **0,0** | **9 305,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли муниципального образования город-курорт Геленджик за нежилые помещения муниципального нежилого фонда, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик | 2024 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 | перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-  курорт Геленджик |
| 2025 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| 2026 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| 2027 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| 2028 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| 2029 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| 2030 | | 673,7 | | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 |
| **всего** | | **4 715,9** | | **0,0** | **0,0** | **4 715,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Управление реализацией муниципальной программы», в том числе: | 2024 | | 34 775,4 | | 0,0 | 0,0 | 34 775,4 | 0,0 |  |  |
| 2025 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| 2026 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| 2027 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| 2028 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| 2029 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| 2030 | | 35 745,4 | | 0,0 | 0,0 | 35 745,4 | 0,0 |
| **всего** | | **249 247,8** | | **0,0** | **0,0** | **249 247,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | | 22 895,9 | | 0,0 | 0,0 | 22 895,9 | 0,0 | осуществление деятельности управления ЖКХ | управление ЖКХ |
| 2025 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| 2026 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| 2027 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| 2028 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| 2029 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| 2030 | | 23 532,4 | | 0,0 | 0,0 | 23 532,4 | 0,0 |
| **всего** | | **164 090,3** | | **0,0** | **0,0** | **164 090,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.2 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «БЖКХ») | 2024 | | 11 879,5 | | 0,0 | 0,0 | 11 879,5 | 0,0 | осуществление деятельности МКУ «БЖКХ» | управление ЖКХ |
| 2025 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| 2026 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| 2027 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| 2028 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| 2029 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| 2030 | | 12 213,0 | | 0,0 | 0,0 | 12 213,0 | 0,0 |
| **всего** | | **85 157,5** | | **0,0** | **0,0** | **85 157,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края», в том числе: | 2024 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 1 748,2 | | 0,0 | 1 748,2 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **12 237,4** | | **0,0** | **12 237,4** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | 2024 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 | осуществление  государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | управление ЖКХ |
| 2025 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 1 498,2 | | 0,0 | 1 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **10 487,4** | | **0,0** | **10 487,4** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 2024 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление деятельности административных комиссий | управление ЖКХ |
| 2025 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 250,0 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **1 750,0** | | **0,0** | **1 750,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4 | Основное мероприятие:  «Содержание мемориальных сооружений», в том числе: | 2024 | | 2 900,0 | | 2 148,9 | 606,1 | 145,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **2 900,0** | | **2 148,9** | **606,1** | **145,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4.1 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений | 2024 | | 2 900,0 | | 2 148,9 | 606,1 | 145,0 | 0,0 | ремонт и благо-устройство  1 братского клад-бища в  2024 году | управление ЖКХ |
| 2025 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **2 900,0** | | **2 148,9** | **606,1** | **145,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.5 | Основное мероприятие: «Раз-работка схем коммунальной инфраструктуры муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2024 | | 4 150,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 150,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **4 150,0** | | **0,0** | **0,0** | **4 150,0** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.1.5.1 | Разработка схем коммуналь-ной инфраструктуры муници-пального образования город-курорт Геленджик | 2024 | | 4 150,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 150,0 | 0,0 | разработка 2 схем | управление ЖКХ |
| 2025 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | | **4 150,0** | | **0,0** | **0,0** | **4 150,0** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по программе** | | | **2024** | | **45 576,7** | **2 148,9** | **2 354,3** | **41 073,5** | **0,0** |  |  |
| **2025** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **2026** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **2027** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **2028** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **2029** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **2030** | | **39 496,7** | **0,0** | **1 748,2** | **37 748,5** | **0,0** |
| **всего** | | **282 556,9** | **2 148,9** | **12 843,5** | **267 564,5** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов

внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт

Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и

содержание объектов внешнего благоустройства муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее - подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи подпрограммы | проведение комплексных мероприятий по содержанию и обновлению благоустроенных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество обслуживаемых мест захоронения;  количество обслуживаемых фонтанов;  количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество объектов курортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, обустройству и ремонту | | | | |
| Проекты | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет  Краснодарского края | местный  бюджет | внебюджетные  источники |
| 2024 | 322 706,3 | 0,0 | 60 055,4 | 262 650,9 | 0,0 |
| 2025 | 257 198,3 | 0,0 | 0,0 | 257 198,3 | 0,0 |
| 2026 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2027 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2028 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2029 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2030 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| Всего | 1 885 511,1 | 0,0 | 60 055,4 | 1 825 455,7 | 0,0 |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении.

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Развитие,  реконструкция, капитальный  ремонт и содержание объектов  внешнего благоустройства  муниципального образования  город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муници-пальный заказчик, главный распоряди-тель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | вне-бюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Проведение комплексных мероприятий по содержанию и обновлению благоустроенных территорий  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2024 | 259 490,0 | 0,0 | 0,0 | 259 490,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 257 198,3 | 0,0 | 0,0 | 257 198,3 | 0,0 |
| 2026 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2027 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2028 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2029 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| 2030 | 261 121,3 | 0,0 | 0,0 | 261 121,3 | 0,0 |
| **всего** | **1 822 294,8** | **0,0** | **0,0** | **1 822 294,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Озеленение | 2024 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 | содержание зеленых насаждений города Геленджика и  сельских  округов, площадь  51,1 га | управление  жилищно-комму-нального хозяйства админи-страции муници-пального образова-ния город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2025 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| 2026 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| 2027 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| 2028 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| 2029 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| 2030 | 64 648,5 | 0,0 | 0,0 | 64 648,5 | 0,0 |
| **всего** | **452 539,5** | **0,0** | **0,0** | **452 539,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | 2024 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 | обслуживание  25 мест захоронений в городе Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2025 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| 2026 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| 2027 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| 2028 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| 2029 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| 2030 | 7 622,8 | 0,0 | 0,0 | 7 622,8 | 0,0 |
| **всего** | **53 359,6** | **0,0** | **0,0** | **53 359,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Техническое обслуживание, ремонт и содержание фонтанов | 2024 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 | техническое обслуживание, ремонт и содержание 11 фонтанов города Геленджика и сельских округов | управление ЖКХ |
| 2025 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| 2026 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| 2027 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| 2028 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| 2029 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| 2030 | 5 348,4 | 0,0 | 0,0 | 5 348,4 | 0,0 |
| **всего** | **37 438,8** | **0,0** | **0,0** | **37 438,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Содержание парков и скверов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | 2024 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 | обслуживание  9 парков, 12 скверов в городе Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2025 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| 2026 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| 2027 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| 2028 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| 2029 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| 2030 | 13 236,8 | 0,0 | 0,0 | 13 236,8 | 0,0 |
| **всего** | **92 657,6** | **0,0** | **0,0** | **92 657,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Развитие и содержание наружного освещения, в том числе: | 2024 | 143 010,1 | 0,0 | 0,0 | 143 010,1 | 0,0 |  | управление ЖКХ |
| 2025 | 159 642,0 | 0,0 | 0,0 | 159 642,0 | 0,0 |
| 2026 | 163 565,0 | 0,0 | 0,0 | 163 565,0 | 0,0 |
| 2027 | 163 565,0 | 0,0 | 0,0 | 163 565,0 | 0,0 |
| 2028 | 163 565,0 | 0,0 | 0,0 | 163 565,0 | 0,0 |
| 2029 | 163 565,0 | 0,0 | 0,0 | 163 565,0 | 0,0 |
| 2030 | 163 565,0 | 0,0 | 0,0 | 163 565,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 120 477,1** | **0,0** | **0,0** | **1 120 477,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5.1 | Капитальный ремонт сетей уличного и декоративного освещения | 2024 | 15 967,0 | 0,0 | 0,0 | 15 967,0 | 0,0 | ремонт  3000 сетей уличного и декоративного освещения города Геленджика и сельских округов | управление ЖКХ |
| 2025 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| 2026 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| 2027 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| 2028 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| 2029 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| 2030 | 19 763,1 | 0,0 | 0,0 | 19 763,1 | 0,0 |
| **всего** | **134 545,6** | **0,0** | **0,0** | **134 545,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5.2 | Уличное освещение | 2024 | 101 998,6 | 0,0 | 0,0 | 101 998,6 | 0,0 | оплата потребляемой электроэнергии в 2024 году – 9 331,8 тыс. квт/ч, в 2025 году – 9 238,4 тыс. квт/ч в городе  Геленджике и сельских округах при  уличном освещении | управление ЖКХ |
| 2025 | 105 921,6 | 0,0 | 0,0 | 105 921,6 | 0,0 |
| 2026 | 109 844,6 | 0,0 | 0,0 | 109 844,6 | 0,0 |
| 2027 | 109 844,6 | 0,0 | 0,0 | 109 844,6 | 0,0 |
| 2028 | 109 844,6 | 0,0 | 0,0 | 109 844,6 | 0,0 |
| 2029 | 109 844,6 | 0,0 | 0,0 | 109 844,6 | 0,0 |
| 2030 | 109 844,6 | 0,0 | 0,0 | 109 844,6 | 0,0 |
| **всего** | **757 143,2** | **0,0** | **0,0** | **757 143,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5.3 | Техническое  обслуживание,  содержание и ремонт, оформление заявок на  получение технических условий, заключение  договоров  о технологическом  присоединении,  опломбирование  и распломбирование  счетчиков уличного и  декоративного освещения муниципального  образования город-курорт Геленджик, в том числе составление сметной  документации | 2024 | 25 044,5 | 0,0 | 0,0 | 25 044,5 | 0,0 | техническое обслуживание, содержание и ремонт 366 счетчиков уличного и декоративного освещения муниципального образования город-курорт  Геленджик | управление ЖКХ |
| 2025 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| 2026 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| 2027 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| 2028 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| 2029 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| 2030 | 33 957,3 | 0,0 | 0,0 | 33 957,3 | 0,0 |
| **всего** | **228 788,3** | **0,0** | **0,0** | **228 788,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Устройство и содержание объектов внешнего благоустройства (тренажеров,  оборудования детских, игровых и спортивных площадок, монументально-декоративных композиций, садово-парковых скульптур, въездных стел и памятных знаков), находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 13 990,0 | 0,0 | 0,0 | 13 990,0 | 0,0 | устройство  1 детской  площадки |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **13 990,0** | **0,0** | **0,0** | **13 990,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Уборка и содержание пляжной территории | 2024 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 | обслуживание  10 пляжей города Геленджика и сельских округов  (с. Дивномоское,  с.Кабардинка, с.Архипо-Осиповка) |  |
| 2025 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| 2026 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| 2027 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| 2028 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| 2029 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| 2030 | 3 713,9 | 0,0 | 0,0 | 3 713,9 | 0,0 |
| **всего** | **25 997,3** | **0,0** | **0,0** | **25 997,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Капитальный и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (тренажеров, оборудования детских, игровых и спортивных площадок, монументально-декоративных композиций, садово-парковых скульптур, въездных стел и памятных знаков), находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 7 919,5 | 0,0 | 0,0 | 7 919,5 | 0,0 | капитальный ремонт 2 детских площадок в 2024 году |  |
| 2025 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| 2026 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| 2027 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| 2028 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| 2029 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| 2030 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 | 0,0 |
| **всего** | **25 834,9** | **0,0** | **0,0** | **25 834,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача. Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест отдыха на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры за счет средств от курортного сбора | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  «Расходы на благоустройство за счет средств курортного сбора, работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустрой-ству и ремонту объектов курортной инфраструктуры», в том числе: | 2024 | 63 216,3 | 0,0 | 60 055,4 | 3 160,9 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **63 216,3** | **0,0** | **60 055,4** | **3 160,9** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятия по созданию условий для массового отдыха и организации благоустройства мест массового отдыха на территории муниципального округа город-курорт Геленджик (в части выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры) | 2024 | 63 216,3 | 0,0 | 60 055,4 | 3 160,9 | 0,0 | на 2024 год:  1) «Благоустрой-ство общественной территории по ул. Кирова в  с. Дивноморском»  (1 благоустроенная территория);  2) «Замена плиточного мощения на  набережной в  с. Архипо-  Осиповка»;  3) «Благоустройство набережной в городе-курорте  Геленджик» (1 благоустроенная территория);  4) «Благоустройство общественной  территории в  с. Криница» (1 благоустроенная территория);  5) «Благоустрой-ство общественной территории в  г. Геленджике с кадастровым номером 23:40:040-2010:74» (1 благоустроенная территория) | управление ЖКХ |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **63 216,3** | **0,0** | **60 055,4** | **3 160,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача. Организация комплекса мероприятий для реализации инициативных проектов в целях благоустройства  территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие:  «Реализация инициативных проектов в целях благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление ЖКХ |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории микрорайона Южный по  ул. Островского в районе жилых домов №103, 103А, 105А, 105Б» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | управление ЖКХ |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по Подпрограмме** | | **2024** | **322 706,3** | **0,0** | **60 055,4** | **262 650,9** | **0,0** |  |  |
| **2025** | **257 198,3** | **0,0** | **0,0** | **257 198,3** | **0,0** |
| **2026** | **261 121,3** | **0,0** | **0,0** | **261 121,3** | **0,0** |
| **2027** | **261 121,3** | **0,0** | **0,0** | **261 121,3** | **0,0** |
| **2028** | **261 121,3** | **0,0** | **0,0** | **261 121,3** | **0,0** |
| **2029** | **261 121,3** | **0,0** | **0,0** | **261 121,3** | **0,0** |
| **2030** | **261 121,3** | **0,0** | **0,0** | **261 121,3** | **0,0** |
| **всего** | **1 885 511,1** | **0,0** | **60 055,4** | **1 825 455,7** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства муниципального  образования город-курорт  Геленджик» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

(далее - подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи подпрограммы | организация эффективной системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля утилизированных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО;  доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО;  количество кубических метров ТКО, вывезенных региональным оператором с мест несанкционированного размещения ТКО в муниципальном образовании город-курорт Геленджик;  количество килограммов ТКО, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик с территории муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | |
| Проекты | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | местный  бюджет | внебюджетные  источники |
| 2024 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2025 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2026 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2027 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2028 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2029 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2030 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| **Всего** | **625 251,2** | **0,0** | **0,0** | 625 251,2 | **0,0** |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении.

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Обращение  с твердыми коммунальными отходами муниципального образования  город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципаль-ный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Организация эффективной системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (далее также – ТКО), в том числе: | 2024 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2026 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2027 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2028 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2029 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| 2030 | 89 321,6 | 0,0 | 0,0 | 89 321,6 | 0,0 |
| **всего** | **625 251,2** | **0,0** | **0,0** | **625 251,2** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.1 | Организация сбора, накопления (в том числе раздельного) и транспортирования ТКО | 2024 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 | уборка мусора в городе-курорте Геленджике и сельских округах- в 2024-2030 годах  74,6 тыс. м3 | управление  жилищно-коммунального хозяйства админи-страции  муници-пального  образования город-  курорт Геленджик  (далее – управление ЖКХ) |
| 2025 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| 2026 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| 2027 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| 2028 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| 2029 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| 2030 | 84 321,6 | 0,0 | 0,0 | 84 321,6 | 0,0 |
| **всего** | **590 251,2** | **0,0** | **0,0** | **590 251,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 2024 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | ликвидация мест несанкционированного  размещения  ТКО, крупного  габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности с территории муниципального образования город-курорт Геленджик - 8,5 тыс. м3, 320 000,0 килограммов твердых коммунальных отходов в 2024 году и 8,5 тыс. м3,  320 000,0 килограммов в 2025 году | управление ЖКХ |
| 2025 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2026 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2027 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2028 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2029 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2030 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **35 000,0** | **0,0** | **0,0** | **35 000,0** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по Подпрограмме** | | **2024** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** | **Х** |  |
| **2025** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **2026** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **2027** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **2028** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **2029** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **2030** | **89 321,6** | **0,0** | **0,0** | **89 321,6** | **0,0** |
| **всего** | **625 251,2** | **0,0** | **0,0** | **625 251,2** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  муниципального  образования город-курорт  Геленджик» на 2024-2030 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее - подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | |
| Задачи подпрограммы | обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля дорог улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик, подлежащих уборке, содержанию и ремонту;  доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации  количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на муниципальных дорогах города-курорта Геленджик в результате неудовлетворительных дорожных условий, связанных с применением средств регулирования дорожного движения и элементами обустройства автомобильных дорог | | | | |
| Проекты | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный  бюджет | бюджет Краснодарского края | местный  бюджет | внебюджетные  источники |
| 2024 | 446 625,9 | 0,0 | 0,0 | 446 625,9 | 0,0 |
| 2025 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2026 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2027 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2028 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2029 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2030 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| **Всего** | **2 609 594,1** | **0,0** | **0,0** | 2 609 594,1 | **0,0** |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении.

2. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Развитие  дорожного хозяйства  муниципального образования  город-курорт Геленджик»  на 2024-2030 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения  на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | «Основное мероприятие:  Содержание улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры», в том числе: | 2024 | 446 625,9 | 0,0 | 0,0 | 446 625,9 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2026 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2027 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2028 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2029 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| 2030 | 360 494,7 | 0,0 | 0,0 | 360 494,7 | 0,0 |
| **всего** | **2 609 594,1** | **0,0** | **0,0** | **2 609 594,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период | 2024 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 | содержание улиц, перекрестков, пешеходных переходов 399,065 км | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее – управление ЖКХ) |
| 2025 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| 2026 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| 2027 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| 2028 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| 2029 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| 2030 | 9 546,3 | 0,0 | 0,0 | 9 546,3 | 0,0 |
| **всего** | **66 824,1** | **0,0** | **0,0** | **66 824,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Уборка улично-дорожной сети | 2024 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 | обеспечение уборки улиц, перекрестков, пешеходных переходов в городе-курор-те Геленджике и сельских округах -399,065 км | управление ЖКХ |
| 2025 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| 2026 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| 2027 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| 2028 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| 2029 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| 2030 | 231 290,3 | 0,0 | 0,0 | 231 290,3 | 0,0 |
| **всего** | **1 619 032,1** | **0,0** | **0,0** | **1 619 032,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Ремонт улично-дорожной сети | 2024 | 105 329,9 | 0,0 | 0,0 | 105 329,9 | 0,0 | капитальный и текущий ремонт дорог в городе-курорте Геленджике и сельских округах - 399,065 км | управление ЖКХ |
| 2025 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| 2026 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| 2027 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| 2028 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| 2029 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| 2030 | 26 770,3 | 0,0 | 0,0 | 26 770,3 | 0,0 |
| **всего** | **265 951,7** | **0,0** | **0,0** | **265 951,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Капитальный ремонт, ремонт балюстрад набережных муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 | содержание балюстрад, набережных  в городе-курорте Геленджике и сельских округах -  24 га | управление ЖКХ |
| 2025 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| 2026 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| 2027 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| 2028 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| 2029 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| 2030 | 5 678,0 | 0,0 | 0,0 | 5 678,0 | 0,0 |
| **всего** | **39 746,0** | **0,0** | **0,0** | **39 746,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Содержание ливневой канализации | 2024 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 | поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации в городе-курорте Геленджике и сельских округах в 2024-2030 годах – 108,9 км | управление ЖКХ |
| 2025 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| 2026 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| 2027 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| 2028 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| 2029 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| 2030 | 32 496,8 | 0,0 | 0,0 | 32 496,8 | 0,0 |
| **всего** | **227 477,6** | **0,0** | **0,0** | **227 477,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт ливневой канализации | 2024 | 3 546,5 | 0,0 | 0,0 | 3 546,5 | 0,0 | ремонт ливневой канализации в городе-курорте Геленджике и сельских округах - 108,9 км | управление ЖКХ |
| 2025 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| 2026 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| 2027 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| 2028 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| 2029 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| 2030 | 2 065,5 | 0,0 | 0,0 | 2 065,5 | 0,0 |
| **всего** | **15 939,5** | **0,0** | **0,0** | **15 939,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Устройство ливневой канализации в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | 2024 | 6 090,6 | 0,0 | 0,0 | 6 090,6 | 0,0 | капитальный и текущий ремонты ливневых канализаций и дорог в г. Геленджике и сельских округах - 395,3 км | управление ЖКХ |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 090,6** | **0,0** | **0,0** | **6 090,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Капитальный ремонт, ремонт светофоров, дорожных знаков, автобусных остановок, дорожной разметки, перильных ограждений | 2024 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 | содержание дорожной инфраструктуры в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2025 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| 2026 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| 2027 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| 2028 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| 2029 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| 2030 | 52 647,5 | 0,0 | 0,0 | 52 647,5 | 0,0 |
| **всего** | **368 532,5** | **0,0** | **0,0** | **368 532,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Ведение наблюдений, мониторинга и осуществление лабораторного контроля по 21 выпуску ливневых сточных вод с территории города-курорта Геленджик | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление ЖКХ |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| **Итого по подпрограмме** | | **2024** | **446 625,9** | **0,0** | **0,0** | **446 625,9** | **0,0** | **Х** |  |
| **2025** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **2026** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **2027** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **2028** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **2029** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **2030** | **360 494,7** | **0,0** | **0,0** | **360 494,7** | **0,0** |
| **всего** | **2 609 594,1** | **0,0** | **0,0** | **2 609 594,1** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик П.В. Болотов