ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(далее также – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| Координаторы подпрограмм | управление строительства;  администрация муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы;  «Жилище» на 2020-2025 годы;  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик;  исполнение судебных решений о сносе самовольных построек;  повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;  повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;  обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения);  доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы состав­ляет 7 671 080,9 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 9 935,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2022 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2023 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2024 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 6 806 883,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 2 014 403,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 003 577,4 тыс. рублей;  2022 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2023 год – 866 177,4 тыс. рублей;  2024 год – 649 577,4 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 764 262,6 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2020 год – 191 241,8 тыс. рублей;  2021 год – 237 730,1 тыс. рублей;  2022 год – 33 668,8 тыс. рублей;  2023 год – 85 717,3 тыс. рублей;  2024 год – 70 348,8 тыс. рублей;  2025 год – 145 555,8 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников – 90 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

в сфере строительства и архитектуры муниципального образования

город-курорт Геленджик

Учитывая ежегодный прирост численности постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по развитию объектов социальной сферы: строительство объектов дошкольного и общего образования, спортивных объектов, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в муниципальном образовании город-курорт Геленджик осуществляют деятельность 55 муниципальных образовательных учреждений, из которых: 16 школ, 35 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. Из 16 школ 8 работают в две смены. В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 14264 ребенка, из которых 3722 (26%) ребенка обучаются во второй смене.

Ежегодный прирост детского населения в школах в среднем составляет от 700 до 800 человек, и с каждый годом эти показатели растут. Если в 2017 учебном году во второй смене обучалось 22% учащихся, то в 2018 и в 2019 учебных годах – 26%, при этом ежегодно за счет оптимизации помещений было введено до 2017 года включительно 313 новых учебных мест, в 2018 году – 238, в 2019 году – 89.

Для решения задачи перехода работы школ в одну смену необходимо строительство новых школ. В настоящее время вопрос оптимизации помещений исчерпан, поэтому в 2019 году управлением строительства начаты работы по разработке проектов на пристройки (по 400 мест) к четырем школам. При реализации этих проектов будет введено 1600 новых учебных мест.

Дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях остается самой острой проблемой. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционируют 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с общим количеством мест - 5206. Дошкольные образовательные учреждения посещают 6448 ребенка. В очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях на 1 марта 2019 года состоит 3039 детей.

Охват дошкольными образовательными услугами составляет 80,6% от общего числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Численность детского населения дошкольного возраста растет. Остро стоит вопрос в наличии дошкольных учреждениях в городе. Необходимо строительство детских садов.

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году составила 50,2% от жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

Для развития детского спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционируют 5 муниципальных спортивных школ и 1 спортивная школа Центра подготовки армейских спортсменов.

В связи с загруженностью спортивных объектов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, ввиду ежегодного увеличения численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимо строительство спортивных объектов.

Строительство «Центра единоборств» позволит привлечь к занятиям единоборствами дополнительно более двухсот детей и подростков, будет способствовать дальнейшему развитию спортивной базы, физической культуры, спорта высших достижений по различным видам единоборств, а также позволит проводить на территории муниципального образования город-курорт Геленджик масштабные спортивные мероприятия регионального и всероссийского уровней.

Жилищная проблема на территории муниципального образования город-курорт Геленджик продолжает оставаться одной из основных социальных проблем. Особенно остро жилищный вопрос стоит перед молодыми семьями: в основном данные семьи не имеют собственных накоплений и зачастую их финансовые возможности ограничены.

В 2018 году было выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой для увеличения объемов жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик за счет средств местного бюджета на создание сетей инженерно-технического обеспечения за период 2017-2018 годы было выделено и израсходовано 17,8 тыс.рублей.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, градостроительная документация является основой для сбалансированного развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Наличие градостроительной документации является обязательным для органов местного самоуправления. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, необходимо осуществлять подготовку и корректировку градостроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик.

В декабре 2018 года подписано концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик (далее-Концессионное соглашение), которое обеспечит строительство новых объектов и реконструкцию, модернизацию существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках Концессионного соглашения предусмотрено строительство новых очистных сооружений в г. Геленджике на Тонком мысу с глубоководным выпуском производительностью 50 тыс. куб.м/сутки, реконструкция канализационных насосных станций города и сетей канализации.

1. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Реализация поставленной цели предусматривается путем решения следующих задач:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик;

повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;

повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик.

Целевые показатель муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе. Периодичность расчета целевых показателей - ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы.

Этапы не предусмотрены.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (приложение № 3 к муниципальной программе). Подпрограмма направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;

«Жилище» на 2020-2025 годы (приложение №4 к муниципальной программе). Подпрограмма направлена на повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (приложение №5 к муниципальной программе) Подпрограмма направлена на обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице №1.

7 Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры » на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель – создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального  образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 2 115 720,0 | 0,0 | 2 010 826,0 | 104 894,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 2 105 263,2 | 0,0 | 2 000 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **4 220 983,2** | **0,0** | **4 010 826,0** | **210 157,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения Концессионного соглашения | 2020 | 2 115 720,0 | 0,0 | 2 010 826,0 | 104 894,0 | 0,0 | уровень технической готовности объекта:  2020 год – 70%,  2021 год – 100%. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 2 105 263,2 | 0,0 | 2 000 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **4 220 983,2** | **0,0** | **4 010 826,0** | **210 157,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача: Исполнение судебных решений о сносе самовольных построек | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие:  «Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками», в том числе: | 2020 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **950,0** | **0,0** | **0,0** | **950,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Снос самовольной постройки - многоквартирного дома, состоящего из трех зданий под литерами «А», «Б», «В», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0404010:0015, расположенный по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 79, на основании решения Геленджикского городского суда | 2020 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | проект сноса (демонтажа) самовольно возведенного объекта  2020 г. – 1шт. | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **950,0** | **0,0** | **0,0** | **950,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | **2 116 670,0** | **0,0** | **2 010 826,0** | **105 844,0** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **2 105 263,2** | **0,0** | **2 000 000,0** | **105 263,2** | **0,0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **4 221 933,2** | **0,0** | **4 010 826,0** | **211 107,2** | **0,0** | **Х** |

1. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Привлечение средств краевого бюджета осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года №1638, государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №943, а также государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №967.

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы на 2020-2025 годы приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 2 116 670,0 | 0,0 | 2 010 826,0 | 105 844,0 | 0,0 |
| 2021 | 2 105 263,2 | 0,0 | 2 000 000,0 | 105 263,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **4 221 933,2** | **0,0** | **4 010 826,0** | **211 107,2** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 43 550,0 | 0,0 | 0,0 | 43 550,0 | 0,0 |
| 2021 | 6 421,7 | 0,0 | 0,0 | 6 421,7 | 0,0 |
| 2022 | 6 420,5 | 0,0 | 0,0 | 6 420,5 | 0,0 |
| 2023 | 914 420,5 | 0,0 | 862 600,0 | 51 820,5 | 0,0 |
| 2024 | 686 420,5 | 0,0 | 646 000,0 | 40 420,5 | 0,0 |
| 2025 | 1 388 705,9 | 0,0 | 1 269 570,3 | 119 135,6 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 045 939,1** | **0,0** | **2 778 170,3** | **267 768,8** | **0,0** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 31 992,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 8 428,1 | 18 000,0 |
| 2021 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2022 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2023 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2024 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **150 362,5** | **9 935,0** | **17 887,0** | **32 540,5** | **90 000,0** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 33 419,7 | 0,0 | 0,0 | 33 419,7 | 0,0 |
| 2021 | 120 017,1 | 0,0 | 0,0 | 120 017,1 | 0,0 |
| 2022 | 21 220,2 | 0,0 | 0,0 | 21 220,2 | 0,0 |
| 2023 | 27 868,7 | 0,0 | 0,0 | 27 868,7 | 0,0 |
| 2024 | 23 900,2 | 0,0 | 0,0 | 23 900,2 | 0,0 |
| 2025 | 26 420,2 | 0,0 | 0,0 | 26 420,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **252 846,1** | **0,0** | **0,0** | **252 846,1** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 2 225 632,2 | 1 987,0 | 2 014 403,4 | 191 241,8 | 18 000,0 |
| 2021 | 2 261 294,5 | 1 987,0 | 2 003 577,4 | 237 730,1 | 18 000,0 |
| 2022 | 57 233,2 | 1 987,0 | 3 577,4 | 33 668,8 | 18 000,0 |
| 2023 | 971 881,7 | 1 987,0 | 866 177,4 | 85 717,3 | 18 000,0 |
| 2024 | 739 913,2 | 1 987,0 | 649 577,4 | 70 348,8 | 18 000,0 |
| 2025 | 1 415 126,1 | 0,0 | 1 269 570,3 | 145 555,8 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **7 671 080,9** | **9 935,0** | **6 806 883,3** | **764 262,6** | **90 000,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 37 128,2 | 0,0 | 0,0 | 37 128,2 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 908 000,0 | 0,0 | 862 600,0 | 45 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 382 285,4 | 0,0 | 1 269 570,3 | 112 715,1 | 0,0 |
| **Всего** | **3 007 413,6** | **0,0** | **2 778 170,3** | **229 243,3** | **0,0** |

Общий объем финансирования муниципальной программы определен исходя из разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем, основываясь на показателях объектов-аналогов, в соответствии с раннее выполненными проектами планировки территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании фактически произведенных затрат предыдущих лет, а также коммерческих предложений, прайс–листов.

1. Меры управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы рассматривается:

своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы;

обеспечение контроля за координацией действий координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

регулярный мониторинг реализации муниципальной программы.

1. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

1. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

1. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – управление строительства, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

обобщает информацию о реализации муниципальной программы на основании отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=62D22FF424FCE3D4EB78F1894568587B5CD1111730747653E09CB00BE82FB94120CAAC37D322DF61458CDA633FKBe7G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере архитектуры  и строительства» на 2020-2025 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие  муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения) | куб.м/  сутки | 3 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3 | 24,7 | 21,9 | 21,0 | 20,7 | 19,5 | 19,2 | 18,9 |
| 1.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 3 | 26,3 | 29,5 | 32,6 | 35,5 | 33,4 | 31,6 | 25,8 |
| 1.4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 3 | 45,7 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м. | 1 | 38,1 | 39,6 | 40,2 | 40,9 | 41,5 | 42,2 | 42,9 |
| 2 | Подпрограмма №1 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | мест | 3 | - | - | - | - | 280 | - | - |
| 2.2 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | - | - | - | 800 | 800 | - |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | 3 | - | - | - | - | - | - | 1550 |
| 2.4 | Количество построенных спортивных залов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количество  семей | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 3.2 | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | шт. | 3 | - | 214 | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального  образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик | 100 кв.м | 3 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 4.3 | Количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | 3 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа | шт. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.5 | Цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» | % | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное

и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик

в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы | | |
| 1.1 | Мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения) | куб.м/  сутки | показатель определяется как абсолютная мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения) |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | показатель определяется как отношение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года. Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 78-РИК) |
| 1.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | рассчитывается как отношение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (форма федерального статистического наблюдения №76-РИК) |
| 1.4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:  Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений (данные федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);  ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений. Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»  ЕПСнорм = Но x К/1000, где:  Но - численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик в возрасте 3-79 лет;  К - установленный коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями на 1000 человек |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | форма Росстата (форма федерального статистического наблюдения №1 - жилфонд) |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | |
| 2.1 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | мест | показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Данный показатель определяет управление строительства |
| 2.2 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных учреждений. Данный показатель определяет управление строительства |
| 2.3 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | мест | показатель определяется как абсолютное число созданных дополнительных мест путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. Данный показатель определяет управление строительства |
| 2.4 | Количество построенных спортивных залов | ед. | показатель определяется как абсолютное количество построенных спортивных залов. Данный показатель определяет управление строительства |
| 2.5 | Количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой | ед. | показатель определяется путем подсчета количества обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой. Данный показатель определяет управление строительства |
| 3 | Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | количество  семей | определяется путем подсчета количества молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на основании утвержденного муниципального списка молодых семей-претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату. Определяется по итогам реализации мероприятия |
| 3.2 | Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей | шт. | определяется путем подсчета количества обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей в отчетном году. Данный показатель определяет управление строительства |
| 4 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | |
| 4.1 | Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | шт. | суммарное значение количества разработанной документации |
| 4.2 | Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик | 100 кв.м. | определяется на основании фактически выполненных топографо-геодезических работ на земельных участках |
| 4.3 | Количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | определяется на основании фактически разработанных карт (планов) территории населенных пунктов |
| 4.4 | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик – городского округа | шт. | суммарное значение количества разработанной документации |
| 4.5 | Цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» | % | рассчитывается как отношение количества карт генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик, имеющих цифровое описание и отображение объектов, к общему количеству карт генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик |

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

(далее также-подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях;  строительство спортивных залов;  обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов;  обеспечение выполнение функций в сфере строительства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных учреждений;  количество дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, созданных путем строительства новых зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;  количество построенных спортивных залов;  количество обеспеченных социально значимых объектов инженерной инфраструктурой |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 045 939,1 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета – 2 778 170,3 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год –0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 862 600,0 тыс. рублей;  2024 год – 646 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 1 269 570,3 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 267 768,8 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год –43 550,0 тыс. рублей;  2021 год – 6 421,7 тыс. рублей;  2022 год – 6 420,5 тыс. рублей;  2023 год – 51 820,5 тыс. рублей;  2024 год – 40 420,5 тыс. рублей;  2025 год – 119 135,6 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры.

Достижение целей подпрограммы предполагает необходимость решения следующих основных задач:

строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях;

строительство спортивных залов;

обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов;

обеспечение выполнение функций в сфере строительства.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-2025 годы» (далее-муниципальная программа). Методика расчета целевых показателей представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы на 2020-2025 годы приведены в таблице №1.

Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 43 550,0 | 0,0 | 0,0 | 43 550,0 | 0,0 |
| 2021 | 6 421,7 | 0,0 | 0,0 | 6 421,7 | 0,0 |
| 2022 | 6 420,5 | 0,0 | 0,0 | 6 420,5 | 0,0 |
| 2023 | 914 420,5 | 0,0 | 862 600,0 | 51 820,5 | 0,0 |
| 2024 | 686 420,5 | 0,0 | 646 000,0 | 40 420,5 | 0,0 |
| 2025 | 1 388 705,9 | 0,0 | 1 269 570,3 | 119 135,6 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **3 045 939,1** | **0,0** | **2 778 170,3** | **267 768,8** | **0,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 37 128,2 | 0,0 | 0,0 | 37 128,2 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 908 000,0 | 0,0 | 862 600,0 | 45 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 382 285,4 | 0,0 | 1 269 570,3 | 112 715,1 | 0,0 |
| **Всего** | **3 007 413,6** | **0,0** | **2 778 170,3** | **229 243,3** | **0,0** |

Финансовая потребность мероприятий подпрограммы рассчитана на основании разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем основываясь на показателях объектов-аналогов.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляют ее координатор - управление строительства, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

В рамках подпрограммы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением от 6 июля 2017 года №2388. Информация об объектах капитального строительства приведена в приложениях № 6-15 к муниципальной программе.

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального

образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального  значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образования», в том числе: | 2020 | 30 600,0 | 0,0 | 0,0 | 30 600,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 908 000,0 | 0,0 | 862 600,0 | 45 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 680 000,0 | 0,0 | 646 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 931 600,0** | **0,0** | **2 755 950,0** | **175 650,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с.Кабардинка г.Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 мест | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 96 000,0 | 0,0 | 91 200,0 | 4 800,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **96 000,0** | **0,0** | **91 200,0** | **4 800,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство «Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 64 000,0 | 0,0 | 60 800,0 | 3 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **64 000,0** | **0,0** | **60 800,0** | **3 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский, г.Геленджик | 2020 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 | 80 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **71 600,0** | **0,0** | **64 600,0** | **7 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10 | 2020 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 25 | 2020 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **346 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **23 000,0** | **0,0** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **340 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **17 000,0** | **0,0** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **340 000,0** | **0,0** | **323 000,0** | **17 000,0** | **0,0** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 1550 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 313 000,0 | 0,0 | 1 247 350,0 | 65 650,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 328 000,0** | **0,0** | **1 247 350,0** | **80 650,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Строительство спортивных залов | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 7 404,2 | 0,0 | 0,0 | 7 404,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2022 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2023 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2024 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2025 | 47 168,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 948,1 | 0,0 |
| **всего** | **58 076,6** | **0,0** | **22 220,3** | **35 856,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 6 528,2 | 0,0 | 0,0 | 6 528,2 | 0,0 | 150 мест | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 22 220,3 | 24 072,1 | 0,0 |
| **всего** | **52 820,6** | **0,0** | **22 220,3** | **30 600,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Консервация объекта: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Солнцедарской, б/н в микрорайоне «Северный» г.Геленджика» | 2020 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2022 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2023 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2024 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| 2025 | 876,0 | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 256,0** | **0,0** | **0,0** | **5 256,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3 | Задача №3. Обеспечение инженерной инфраструктурой социально-значимых объектов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 22 993,0 | 0,0 | 0,0 | 22 993,0 | 0,0 |
| **всего** | **22 993,0** | **0,0** | **0,0** | **22 993,0** | **0,0** |
| 1.3.1.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика (проектирование и строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 22 993,0 | 0,0 | 0,0 | 22 993,0 | 0,0 |
| **всего** | **22 993,0** | **0,0** | **0,0** | **22 993,0** |  | **Х** |
| 1.4 | Задача №4. Обеспечение выполнение функций в сфере строительства | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Осуществление в пределах полномочий управления и координации управления строительства, в том числе: | 2020 | 5 545,8 | 0,0 | 0,0 | 5 545,8 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 269,5** | **0,0** | **0,0** | **33 269,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.4.1.1 | Содержание управления строительства | 2020 | 5 545,8 | 0,0 | 0,0 | 5 545,8 | 0,0 | обеспечение деятельности управления строительства | управление строительства |
| 2021 | 5 545,7 | 0,0 | 0,0 | 5 545,7 | 0,0 |
| 2022 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2023 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2024 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| 2025 | 5 544,5 | 0,0 | 0,0 | 5 544,5 | 0,0 |
| **всего** | **33 269,5** | **0,0** | **0,0** | **33 269,5** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **43 550,0** | **0,0** | **0,0** | **43 550,0** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **6 421,7** | **0,0** | **0,0** | **6 421,7** | **0,0** |
| **2022** | **6 420,5** | **0,0** | **0,0** | **6 420,5** | **0,0** |
| **2023** | **914 420,5** | **0,0** | **862 600,0** | **51 820,5** | **0,0** |
| **2024** | **686 420,5** | **0,0** | **646 000,0** | **40 420,5** | **0,0** |
| **2025** | **1 388 705,9** | **0,0** | **1 269 570,3** | **119 135,60** | **0,0** |
| **всего** | **3 045 939,1** | **0,0** | **2 778 170,3** | **267 768,8** | **0,0** |

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт

Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Жилище» на 2020-2025 годы

(далее также-подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Жилище» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники подпрограммы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи подпрограммы | создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы;  создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;  количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 150 362,5 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета – 9 935,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2022 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2023 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2024 год – 1 987,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 17 887,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2021 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2022 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2023 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2024 год – 3 577,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 32 540,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 428,1 тыс. рублей;  2021 год – 6 028,1 тыс. рублей;  2022 год – 6 028,1 тыс. рублей;  2023 год – 6 028,1 тыс. рублей;  2024 год – 6 028,1 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –90 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

Для достиженияцели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы;

-создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее - муниципальная программа). Методика расчета целевых показателей представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В целях реализации подпрограммы привлекаются средства федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=11655D824B735ED31D40FE5F1C46F9618532C847DBBF859B07E4981D40778EE3F66601AEA42FF35BF4563C56C00CAFC22C5D4C4B245C9CBEr2s8I) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, а также средства краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №967. Сведения об общем объеме финансирования на 2020-2025 годы приведены в таблице №1.

Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 31 992,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 8 428,1 | 18 000,0 |
| 2021 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2022 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2023 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2024 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по**  **подпрограмме** | **150 362,5** | **9 935,0** | **17 887,0** | **32 540,5** | **90 000,0** |

Расчет потребности в финансовых ресурсах для реализации мероприятий подпрограммы в части создания условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составлен на основании данных по расходованию финансовых ресурсов на аналогичные объекты.

В качестве внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы планируется привлечь собственные средства и заемные средства молодых семей.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, уполномоченным на текущее управление подпрограммой определить управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки ежегодного отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1.1.1 перечня мероприятий подпрограммы, определено управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Жилище» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача №1. Создание условий для финансовой поддержки молодых семей при решении их жилищной проблемы | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе: | 2020 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |  |  |
| 2021 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2022 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2023 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2024 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **147 962,5** | **9 935,0** | **17 887,0** | **30 140,5** | **90 000,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2020 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 | количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат:  15 семей (ежегодно) | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2022 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2023 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2024 | 29 592,5 | 1 987,0 | 3 577,4 | 6 028,1 | 18 000,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **147 962,5** | **9 935,0** | **17 887,0** | **30 140,5** | **90 000,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача №2. Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе: | 2020 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 400,0** | **0,0** | **0,0** | **2 400,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Возрож- дение (сетями водоснабжения) | 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (шт.): 2020 год - 14 | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в с.Михай- ловский Перевал (сетями водоснабжения) | 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (шт.): 2020 год - 200 | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **31 992,5** | **1 987,0** | **3 577,4** | **8 428,1** | **18 000,0** |  |  |
| **2021** | **29 592,5** | **1 987,0** | **3 577,4** | **6 028,1** | **18 000,0** |
| **2022** | **29 592,5** | **1 987,0** | **3 577,4** | **6 028,1** | **18 000,0** |
| **2023** | **29 592,5** | **1 987,0** | **3 577,4** | **6 028,1** | **18 000,0** |
| **2024** | **29 592,5** | **1 987,0** | **3 577,4** | **6 028,1** | **18 000,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **150 362,5** | **9 935,0** | **17 887,0** | **32 540,5** | **90 000,0** |

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

(далее также-подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Проекты в составе подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи подпрограммы | организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории);  количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество разработанных карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа;  цифровое описание и отображение объектов на картах генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 252 846,1 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 252 846,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 33 419,7 тыс. рублей;  2021 год – 120 017,1 тыс. рублей;  2022 год – 21 220,2 тыс. рублей;  2023 год – 27 868,7 тыс. рублей;  2024 год – 23 900,2 тыс. рублей;  2025 год – 26 420,2 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы (далее-муниципальная программа). Методика расчета целевых показателей представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы - средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик.

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы на 2020-2025 годы приведены в таблице №1.

Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 33 419,7 | 0,0 | 0,0 | 33 419,7 | 0,0 |
| 2021 | 120 017,1 | 0,0 | 0,0 | 120 017,1 | 0,0 |
| 2022 | 21 220,2 | 0,0 | 0,0 | 21 220,2 | 0,0 |
| 2023 | 27 868,7 | 0,0 | 0,0 | 27 868,7 | 0,0 |
| 2024 | 23 900,2 | 0,0 | 0,0 | 23 900,2 | 0,0 |
| 2025 | 26 420,2 | 0,0 | 0,0 | 26 420,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **252 846,1** | **0,0** | **0,0** | **252 846,1** | **0,0** |

Объем финансирования определен на основе анализа стоимости каждого мероприятия подпрограммы. Стоимость мероприятий может изменяться в ходе исполнения подпрограммы.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки ежегодного отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Подготовка

градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - организация разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2020 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 99 158,8 | 0,0 | 0,0 | 99 158,8 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 7 148,5 | 0,0 | 0,0 | 7 148,5 | 0,0 |
| 2024 | 3 180,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| **всего** | **128 187,3** | 0,0 | 0,0 | **128 187,3** | 0,0 | **Х** |
| 1.1.1.1 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | выполнение  топографо-геодезических  работ на  446 сотках  ежегодно | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление архитектуры и градостроительства) |
| 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Подготовка карт (планов) территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | подготовка карт (планов) 14 населенных пунктов в 2020 году | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, ул. Луначарского  г. Геленджика | 2020 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Подготовка проекта планировки восточного жилого района  г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, северной части  с. Дивноморское г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, Северной щели  с. Прасковеевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 648,5 | 0,0 | 0,0 | 3 648,5 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 648,5** | **0,0** | **0,0** | **3 648,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, западной части  с. Прасковеевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части хут. Широкая щель г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 680,0 | 0,0 | 0,0 | 2 680,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 680,0** | **0,0** | **0,0** | **2 680,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, восточной части  с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта планировки | управление архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 200,0** | **0,0** | **0,0** | **5 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление  архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 88 658,8 | 0,0 | 0,0 | 88 658,8 | 0,0 | подготовка 1 проекта внесения изменений в генеральный план |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **88 658,8** | **0,0** | **0,0** | **88 658,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе: | 2020 | 20 919,7 | 0,0 | 0,0 | 20 919,7 | 0,0 |  | управление  архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 20 858,3 | 0,0 | 0,0 | 20 858,3 | 0,0 |
| 2022 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2023 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2024 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2025 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| **всего** | **124 658,8** | **0,0** | **0,0** | **124 658,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Содержание управления архитектуры и градостроительства | 2020 | 20 919,7 | 0,0 | 0,0 | 20 919,7 | 0,0 | выполнение функций управления архитектуры и градостроительства | управление  архитектуры и градостроительства |
| 2021 | 20 858,3 | 0,0 | 0,0 | 20 858,3 | 0,0 |
| 2022 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2023 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2024 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| 2025 | 20 720,2 | 0,0 | 0,0 | 20 720,2 | 0,0 |
| **всего** | **124 658,8** | **0,0** | **0,0** | **124 658,8** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2020** | **33 419,7** | **0,0** | **0,0** | **33 419,7** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **120 017,1** | **0,0** | **0,0** | **120 017,1** | **0,0** |
| **2022** | **21 220,2** | **0,0** | **0,0** | **21 220,2** | **0,0** |
| **2023** | **27 868,7** | **0,0** | **0,0** | **27 868,7** | **0,0** |
| **2024** | **23 900,2** | **0,0** | **0,0** | **23 900,2** | **0,0** |
| **2025** | **26 420,2** | **0,0** | **0,0** | **26 420,2** | **0,0** |
| **всего** | **252 846,1** | **0,0** | **0,0** | **252 846,1** | **0,0** | **Х** |

Начальник управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 120 мест | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2024 год | |
|  | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в тыс. рублей | Период реализации | | |
| всего | | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **96 000,0** | **96 000,0** | |
| федеральный бюджет | - | - | |
| краевой бюджет | 91 200,0 | 91 200,0 | |
| местный  бюджет | 4 800,0 | 4 800,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **96 000,0** | **96 000,0** | |
| федеральный бюджет | - | - | |
| краевой бюджет | 91 200,0 | 91 200,0 | |
| местный бюджет | 4 800,0 | 4 800,0 | |
| иные источники | - | - | |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Детский сад по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г.Геленджика

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 80 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2024 год |
|  | | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансирова- ния в тыс.рублей | Период реализации | | |
| всего | 2023 год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая | **всего** | **64 000,0** | **64 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| краевой бюджет | 60 800,0 | 60 800,0 |
| (предельная) стоимость объекта капитального строительства | местный  бюджет | 3200,0 | 3200,0 |
| иные источники | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **64 000,0** | **64 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| краевой бюджет | 60 800,0 | 60 800,0 |
| местный бюджет | 3 200,0 | 3 200,0 |
| иные источники | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство детского сада

в мкр.Марьинский, г.Геленджик»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование  и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 80 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания  в тыс. рублей | Период реализации | | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **71 600,0** | **3600,0** | **-** | **-** | **68 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 | - | - | - | 64 600,0 |
| местный бюджет | 7 000,0 | 3 600,0 | - | - | 3 400,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **71 600,0** | **3600,0** | **-** | - | **68 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 | - | - | - | 64 600,0 |
| местный бюджет | 3 400,0 | 3 600,0 | - | - | 3 400,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой муниципального

образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу:

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 10»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | проектирование и строительство | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | управление строительства администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | управление строительства администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2025 год | | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс. рублей) | Период реализации | | | | | |
| всего | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект  **1** | **всего**  **2** | **346000,0**  **3** | **6 000,0**  **4** | **-**  **5** | **-**  **6** | **-**  **7** | **340 000,0**  **8** |
| ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 23 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **346 000,0** | **6 000,0** | **-** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 23 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования

город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного

по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д.25»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2025 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | | 2022 год | 2023 год | 2024  год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **346 000,0** | **6 000,0** | **-** | **-** | **-** | **340 00,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 23 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **346 000,0** | **6 000,0** | **-** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 23 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 2,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  1 | **всего**  2 | **340 000,0**  3 | -  4 | -  5 | -  6 | **340 000,0**  7 |
| ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | 323 000,0 |
|  | местный бюджет | 23 000,0 | 0,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **340 000,0** | **0,0** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 17 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство блока на 400 мест на

территории муниципального бюджетного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 4,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 400 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  1 | **всего**  2 | **340 000,0**  3 | **-**  4 | -  5 | -  6 | **340 000,0**  7 |
| ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | 323 000,0 |
|  | местный бюджет | 23 000,0 | 0,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **340 000,0** | **0,0** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 17 000,0 | - | - | - | 17 000,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Проектирование и строительство школы на 1550 мест,

расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 1550 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2026 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документа-  1 | **всего**  2 | **1328000,0**  3 | **15 000,0**  4 | -  5 | -  6 | -  7 | -  8 | **1313000,0**  9 |
| ции) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 1247350,0 | - | - | - | - | - | 1247350,0 |
|  | местный бюджет | 23 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1313000,0** | **15000,0** | - | - | - | - | **1247350,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 1247350,0 | - | - | - | - | - | 1247350,0 |
| местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Спортивный зал единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н

(проектирование и строительство)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование  и строительство | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 150 мест | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2026 год | | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документа-  1 | **всего**  2 | **52 820,6**  3 | **6528,2**  4 | -  5 | -  6 | -  7 | -  8 | **46 292,4**  9 |
| ции) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
|  | местный бюджет | 30 600,3 | 6 528,2 | - | - | - | - | 24 072,1 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **52 820,6** | **6528,2** | - | - | - | - | **46292,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 22 220,3 | - | - | - | - | - | 22 220,3 |
| местный бюджет | 30 600,0 | 6 528,2 | - | - | - | - | 24 072,1 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

социально значимых объектов в с. Адербиевка г. Геленджика

(проектирование и строительство инженерных сооружений

водоснабжения и водоотведения)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | проектирование и строительство | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | 25 м3 в час | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | 2024 год | | |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник  финансиро-  вания  (тыс.  рублей) | Период реализации | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объ-  екта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-  1 | **всего**  2 | **22 993,0**  3 | -  4 | -  5 | -  6 | **22 993,0**  7 |
| ной документации) или предполагаемая  (предельная) стоимость объекта капитального строительства | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 22 993,0 | - | - | - | 22 993,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **22 993,0** | **-** | **-** | **-** | **22 993,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 22 993,0 | - | - | - | 22 993,0 |
| иные источники | - | - | - | - | - |

Начальник управления строительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Д. Бычхиджи