**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства**

**муниципального образования город-курорт Геленджик»**

**на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 19 декабря 2019 года № 3030
(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт**

**Геленджик от 6 октября 2021 года № 1970)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 348-ФЗ), Федеральным законом от
29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ), Законом Краснодарского края от 27 ноября 2017 года
№ 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля
2021 года № 4523-КЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 августа 2021 года № 531 «О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
26 апреля 2021 года № 241 «О внесении изменения в распределение субсидий на 2021 и 2022 годы бюджетам муниципальных образований на создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 сентября 2020 года № 545 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
25 марта 2019 года № 157 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры», приказом Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 19 марта 2021 года № 44 «О внесении изменения в приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 6 декабря 2019 года № 284 «Об итогах рассмотрения комплекта документов муниципальных образований Краснодарского края на получение бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года № 433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 2020 года № 181), приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 30 апреля 2021 года № 333
«Об утверждении перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующим требованиям, предъявляемым к получателям субсидии, установленным Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальным образованиям Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2021 год, решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря
2020 года № 331 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решении Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года № 415), статьями 8, 40, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2019 года № 3030 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 октября 2021 года № 1970) (прилагается).

 2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

 П**риложение**

 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации

 муниципального образования

 город-курорт Геленджик

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу
муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 19 декабря 2019 года № 3030
 (в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт

Геленджик от 6 октября 2021 года № 1970)

1. Подпункт 2.5 приложения 1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Площадь акарицидной обработки и дезинсекции мест захоронений, ливневой канализации, зеленых зон от комаров (с учетом 2-кратной обработки), площадь акарицидной обработки и дезинсекции мест захоронений, зеленых зон от клещей (с учетом 2-кратной обработки) по муниципальному образованию город-курорт Геленджик | тыс.м2 | 3 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 ».

2. Приложение 1 к Программе дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Количество килограмм, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик твердых коммунальных отходов, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | кг | 3 | - | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 ».

3. Приложение 2 к Программе дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Количество килограмм, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик твердых коммунальных отходов, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | кг | определяется как количество килограмм, вывезенных муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик твердых коммунальных отходов, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании акта о приемке выполненных работ |

 ».

4. Подпункты 1.1.2.1-1.1.2.2 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  | 2020 | 18 638,6 | 0,0 | 0,0 | 18 638,6 | 0,0 | Осуществление деятельности управления ЖКХ | управление ЖКХ |
| 2021 | 18 419,1 | 0,0 | 0,0 | 18 419,1 | 0,0 |
| 8,0\* | 8,0\* |
| 2022 | 18 582,7 | 0,0 | 0,0 | 18 582,7 | 0,0 |
| 2023 | 18 582,7 | 0,0 | 0,0 | 18 582,7 | 0,0 |
| 2024 | 18 582,7 | 0,0 | 0,0 | 18 582,7 | 0,0 |
| 2025 | 18 582,7 | 0,0 | 0,0 | 18 582,7 | 0,0 |
| **всего** | **111 388,5** | **0,0** | **0,0** | **111 388,5** | **0,0** |
| **8,0\*** | **8,0\*** | **Х** |
| 1.1.2.2 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «БЖКХ») | 2020 | 6 337,9 | 0,0 | 0,0 | 6 337,9 | 0,0 | Осуществление деятельности МКУ «БЖКХ» | управление ЖКХ |
| 2021 | 7 351,2 | 0,0 | 0,0 | 7 351,2 | 0,0 |
| 2022 | 7 291,2 | 0,0 | 0,0 | 7 291,2 | 0,0 |
| 2023 | 7 291,2 | 0,0 | 0,0 | 7 291,2 | 0,0 |
| 2024 | 7 291,2 | 0,0 | 0,0 | 7 291,2 | 0,0 |
| 2025 | 7 291,2 | 0,0 | 0,0 | 7 291,2 | 0,0 |
| **всего** | **42 853,9** | **0,0** | **0,0** | **42 853,9** | **0,0** | **Х** |

 ».

5. Подпункты 1.1.1.1-1.1.1.1.1 приложения к подпрограмме «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Озеленение | 2020 | 76 620,2 | 0,0 | 0,0 | 76 620,2 | 0,0 | Содержание зеленых насаждений города-курорта Геленджика и сельских округов, площадь – 51,1 га | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2021 | 97 861,9 | 0,0 | 0,0 | 97 861,9 | 0,0 |
| 2022 | 46 724,1 | 0,0 | 0,0 | 46 724,1 | 0,0 |
| 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **371 206,2** | **0,0** | **0,0** | **371 206,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение спецтехники  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление ЖКХ |
| 2021 | 43 800,0 | 0,0 | 0,0 | 43 800,0 | 0,0 | Приобретение 5 шт. водовозок, подметально-уборочной машины, 3 шт. самосвалов ГАЗ САЗ-35125, бортового автомобиля А22R22, мини погрузчика МКСМ-1000, газели А65R22, электромобиля ВТС-2 в 2021 году |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **43 800,0** | **0,0** | **0,0** | **43 800,0** | **0,0** | Х |

 ».

6. Подпункты 1.1.1.7.1-1.1.1.7.3 приложения к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.1.1.7.1 | Капитальный ремонт сетей уличного и декоративного освещения | 2020 | 11 600,0 | 0,0 | 0,0 | 11 600,0 | 0,0 | Ремонт 3000 шт. сетей уличного и декоративного освещения города-курорта Геленджика и сельских округов | управление ЖКХ |
| 2021 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **30 800,0** | **0,0** | **0,0** | **30 800,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7.2 | Уличное освещение | 2020 | 86 705,4 | 0,0 | 0,0 | 86 705,4 | 0,0 | Оплата потребляемой электроэнергии в 2020 году – 12 142,3 квт/ч, в 2021 году –9 617,4 квт/ч, в 2022 году – 9 521,2 квт/ч, в 2023 году – 9 426,0 квт/ч, в 2024 году – 9331,8 квт/ч,в 2025 году – 9238,4 квт/ч в городе-курорте Геленджике и се- льских округах при уличном освещении | управление ЖКХ |
| 2021 | 90 700,0 | 0,0 | 0,0 | 90 700,0 | 0,0 |
| 2022 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2023 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2024 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2025 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| **всего** | **510 655,4** | **0,0** | **0,0** | **510 655,4** | **0,0** | **Х** |
|  1.1.1.7.3 | Техническое обслуживание, содержание и ремонт, оформление заявок на получение технических условий, заключение договоров о технологическом присоединении, опломбирование и распломбирование счетчиков уличного и декоративного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе составление сметной документации | 2020 | 25 535,7 | 0,0 | 0,0 | 25 535,7 | 0,0 | Техническое обслуживание, содержание и ремонт 366 счетчиков уличного и декоративного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ |
| 2021 | 21 038,9 | 0,0 | 0,0 | 21 038,9 | 0,0 |
| 2022 | 19 526,4 | 0,0 | 0,0 | 19 526,4 | 0,0 |
| 2023 | 19 526,4 | 0,0 | 0,0 | 19 526,4 | 0,0 |
| 2024 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| 2025 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| **всего** | **116 680,2** | **0,0** | **0,0** | **116 680,2** | **0,0** | **Х** |

 ».

 7. Подпункт 1.1.1.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.8 | Проведение акарицидной обработки и дезинсекции мест захоронений, ливневой канализации, зеленых зон  | 2020 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Площадь акарицидной обработки и дезинсекции мест захоронений, ливневой канализации, зеленых зон от клещей и комаров муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020 году – 301,4 тыс. м2, в 2021 году – 15 тыс. м2 | управление ЖКХ |
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** |  **6 500,0** | **0,0** | **0,0** | **6 500,0** | **0,0** | **Х** |

 ».

8. Подпункты 1.3.1-1.3.1.1 подпрограммы на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Реализация инициативных проектов в целях благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории микрорайона Южный по ул. Островского в районе жилых домов №103, 103А, 105А, 105Б» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | управление ЖКХ |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |

 ».

 9. Подпункт 1.1.1.3 подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 8,5 тыс. м3, 40000 килограмм твердых коммунальных отходов, крупного габаритного мусора, другого мусора IV класса опасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 году | управление ЖКХ |
| 2021 | 5 600,5 | 0,0 | 0,0 | 5 600,5 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 600,5** | **0,0** | **0,0** | **5 600,5** | **0,0** | **Х** |

».

10. Подпункты 1.1.1.1-1.1.1.2 подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

 «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период | 2020 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Содержание улиц, перекрестков, пешеходных переходов 441,2 км в осенне-зимний период | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2021 | 4 040,0 | 0,0 | 0,0 | 4 040,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **11 540,0** | **0,0** | **0,0** | **11 540,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Уборка улично-дорожной сети | 2020 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 | Обеспечение уборки улиц, перекрестков, пешеходных переходов 441,2 км в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 153 054,6 | 0,0 | 0,0 | 153 054,6 | 0,0 |
| 2022 | 165 012,5 | 0,0 | 0,0 | 165 012,5 | 0,0 |
| 2023 | 165 012,5 | 0,0 | 0,0 | 165 012,5 | 0,0 |
| 2024 | 165 012,5 | 0,0 | 0,0 | 165 012,5 | 0,0 |
| 2025 | 165 012,5 | 0,0 | 0,0 | 165 012,5 | 0,0 |
| **всего** | **930 604,6** | **0,0** | **0,0** | **930 604,6** | **0,0** | **Х** |

».

11. Подпункт 1.1.1.4 подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт балюстрад набережных муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 3 322,5 | 0,0 | 0,0 | 3 322,5 | 0,0 | Содержание балюстрад, набережных 24 га в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 16 689,7 | 0,0 | 0,0 | 16 689,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 908,1 | 0,0 | 0,0 | 6 908,1 | 0,0 |
| 2025 | 6 908,1 | 0,0 | 0,0 | 6 908,1 | 0,0 |
| **всего** | **33 828,4** | **0,0** | **0,0** | **38 828,4** | **0,0** | **Х** |

».

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез